Situaţia proiectelor depuse în cadrul Regio (Programul Operaţional Regional 2007-2013) – 31 iulie 2009

Până la data de 31 iulie 2009, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 173 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional).

Din cele 173 de proiecte depuse, 50 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte aplicanţii au renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 197,96 milioane de euro). Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană aflate în prezent în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare componente ale PIDU-urilor.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. euro.

Din cele 28 de proiecte rămase, 10 proiecte sunt în rezervă, 3 sunt în curs de evaluare, 3 proiecte se află în etape precontractuale, iar pentru 12 s-au semnat contractele de finanţare. Cele douăsprezece contracte semnate sunt:

| Titlul proiectului | Beneficiar | Buget (lei) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total | Asistenţa nerambursabilă |
| Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ201B, km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - Raşi | Judeţul Ialomiţa | 36,462,900.65 | 29,423,908.41 |
| Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara | Oraşul Amara | 17,640,143.72 | 14,110,006.10 |
| Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte | Municipiul Târgovişte | 88,789,047.00 | 70,273,252.50 |
| Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 401A şi DJ 711A pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari | Judeţul Dâmboviţa | 66,894,836.12 | 53,968,478.48 |
| Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia - Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) | Judeţul Teleorman | 119,905,412.69 | 96,861,074.38 |
| Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ301 tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 | Judeţul Călăraşi | 43,795,745.88 | 36,030,147.80 |
| Modernizarea DJ734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km | Judeţul Argeş | 51,142,578.38 | 41,351,925.62 |
| Modernizarea DJ730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km | Judeţul Argeş | 15,740,581.08 | 12,493,156.62 |
| Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil, judeţul Prahova | UAT Oraşul Mizil | 10,503,848.27 | 8,603,445.47 |
| Reabilitarea DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Sirna – Habud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa | Parteneriatul între UAT Judeţul Prahova şi UAT Judeţul Dâmboviţa | 45,802,088.03 | 37,647,805.82 |
| Modernizarea DJ703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km | Judeţul Argeş | 46,020,473.81 | 37,926,152.00 |
| Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de transport TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ201B, km 19+000 - km 39+950, pe traseul limita judeţ Ialomiţa - Valea Argovei şi DJ 303, km 26+294 - km 48+278, pe traseul Valea Argovei - Mânăstirea | Judeţul Călăraşi | 44,944,350.96 | 36,974,362.74 |
| TOTAL - lei - | 587,642,006.59 | 475,663,715.94 |

Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.

Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are patru domenii majore de intervenţie:

- Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 24,21 mil. euro. A fost depus un proiect, care în prezent se află în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Asistenţa nerambursabilă solicitată prin acest proiect este de aproximativ 16,24 mil. euro.

- Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro. S-au depus două proiecte, din care unul a fost respins, iar altul se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 0,2 mil. euro.

- Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.

- Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 34,46 mil. euro. Au fost depuse 43 de proiecte, din care  2 proiecte se află în faza de vizită la faţa locului, 6 proiecte sunt în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, 13 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 1 proiect a fost respins în cadrul evaluării tehnice şi financiare, iar 21 de proiecte sunt în curs de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 47.02 mil. euro.

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22  mil. euro).  
- Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro. Au fost depuse trei proiecte, din care unul a fost ulterior retras de aplicant, altul se află în curs de evaluare tehnică şi financiară, iar cel de-al treilea urmează a fi evaluat tehnic şi financiar. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 7,05 mil. euro.

- Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.

- Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. euro. În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului şi s-au semnat 21 de contracte de finanţare.

Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. euro)
-  Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro. Au fost depuse şase proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, în prezent proiectele fiind unul în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, două în curs de evaluare tehnică şi financiară şi două în curs de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 6,8 mil. euro.

-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocare regională 46,96 mil. euro. Treisprezece proiecte depuse până la termenul limită de 19.12.2008, din care şapte proiecte au fost respinse, unul se află în curs de evaluare tehnică şi financiară, iar cinci sunt în etapa precontractuală de analiză a PT-ului. Proiectele aflate în evaluare au o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 10,78 mil. euro.

-  Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro. Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar Organismul Intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Turismului, contact tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.