Programul Operaţional Sectorial

„Creşterea Competitivităţii Economice” (pos cce)

2007-2013

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale

- VERSIUNE FINALĂ -

APRILIE 2010

# INTRODUCERE

Prezentul ghid oferă informaţii solicitanţilor privind termenii şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele vizând extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale şi prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererilor de finanţare, modalitatea de selecţie şi aprobare a acestora precum şi reglementarea unor aspecte privind implementarea proiectelor.

Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe întocmirea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii.

Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propunerii de proiecte sunt disponibile pe:

Site-ul OIE: http: oie.minind.ro  sau la

Telefon: 021/ 20.25.385

Fax:  021/20.25.392

E-mail: asistenta-oie@minind.ro

Alte informaţii despre fonduri structurale sunt disponibile pe:

Site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:  www.fonduri-ue.ro;

Site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE: http://amposcce.minind.ro.

# C U P R I N S

INTRODUCERE	2

C U P R I N S	3

ABREVIERI	3

GLOSAR DE TERMENI	3

SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE	3

1.   Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale	3

2.   Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”   2007-2013	3

3.  Axa Prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice	3

SECŢIUNEA B – INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA B: „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” - partea de DISTRIBUŢIE	3

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII	3

CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI	3

CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE	3

CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE	3

CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE	3

CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE	3

CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANŢARE	3

VII.1 Completarea Dosarului cererii de finanţare	3

VII.2. Transmiterea de către solicitant a dosarului Cererii de finanţare	3

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR	3

VIII.1. Verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate	3

VIII.2. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului	3

VIII.3. Decizia Comitetului de Selecţie	3

VIII.4. Contestaţii	3

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE	3

IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare	3

IX.2. Obligaţiile beneficiarului.	3

IX.3. Rambursarea cheltuielilor	3

IX.4. Monitorizarea  proiectelor selectate şi raportarea	3

IX.5. Control şi audit, tratamentul neregulilor şi recuperarea creanţelor bugetare	3

CAPITOLUL X. LEGISLAŢIE APLICABILĂ	3

A. Legislaţie comunitară	3

B. Legislaţie naţională	3

C. Legislaţia aferentă temelor orizontale	3

SECŢIUNEA C. ANEXE	3

Anexa  1- CHELTUIELI ELIGIBILE	3

ANEXA  2 - OPISUl dosarului cererii de finanţare	3

ANEXA 3 - CEREREA DE FINANŢARE	3

ANEXA 3a - Declaraţie de eligibilitate	3

Anexa 3b - DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT	3

ANEXA 3C - MODEL CURRICULUM VITAE	3

ANEXA 3d - CONŢINUTUL cadru al Studiului de fezabilitate	3

Anexa 3E INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU (ACB)	3

Anexa 3F - DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULILE AJUTORULUI DE STAT	3

ANEXA 3G -  DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII	3

Anexa  3H - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu	3

Anexa  4 - LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII	3

ANEXA 5 - GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI	3

# ABREVIERI

| AA | Autoritatea de Audit |
| --- | --- |
| ACB | Analiza Cost-Beneficiu |
| ACP | Autoritatea de Certificare şi Plată |
| AGA | Adunarea Generală a Acţionarilor |
| AM | Autoritate de Management |
| AM POS CCE | Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice |
| ANRMAP | Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |
| AP 4 | Axa Prioritară 4 „Creşterea Eficienţei Energetice şi a Securităţii Furnizării, în Contextul Combaterii Schimbărilor Climatice” din POS CCE |
| CA | Consiliul de Administraţie |
| CE | Comisia Europeană |
| CF | Contract de Finanţare |
| CIF | Cod de Identificare Fiscală |
| CM | Comitet de Monitorizare |
| CP | Cerere de Prefinanţare |
| CPT | Consum Propriu Tehnologic |
| CR | Cerere de Rambursare |
| CRF | Cerere de Finanţare |
| CS | Comitet de Selecţie |
| CSNR | Cadrul Strategic Naţional de Referinţă |
| DGEPG | Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze |
| DLAF | Departamentul pentru Lupta Antifraudă |
| DMI | Domeniu Major de Intervenţie |
| FEDR | Fondul European de Dezvoltare Regională |
| FS | Fonduri Structurale |
| HG | Hotârârea Guvernului |
| JT | Joasă Tensiune |
| L | Lege |
| ME | Ministerul Economiei |
| MECMA | Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri |
| MFP | Ministerul Finanţelor Publice |
| MO | Monitorul Oficial al României |
| MT | Medie Tensiune |
| OG | Ordonanţa Guvernului |
| OIE | Organismul Intermediar pentru Energie |
| OLAF | Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă |
| OM | Ordin de Ministru |
| OUG | Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului |
| PND | Planul Naţional de Dezvoltare |
| PO | Program Operaţional |
| POS CCE | Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice |
| RED | Reţeaua Electrică de Distribuţie |
| RIRF | Rata Internă de Rentabilitate Financiară |
| RP | Raportul de progres |
| SCADA | Sistem Informatic de Monitorizare, Comandă şi Achiziţie de Date pentru un Proces Tehnologic/Instalaţie |
| SEN | Sistemul Electroenergetic Naţional |
| SF | Studiu de Fezabilitate |
| SMIS | Single Management Information System - Sistem Unic de Management al Informaţiei |
| TVA | Taxa pe Valoare Adăugată |
| UCVAP | Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice |
| VANE | Valoarea Actuală Netă Economică |
| VANF | Valoarea Actuală Netă Financiară |
| UE | Uniunea Europeană |
| UP | Unitatea de Plată |

# GLOSAR DE TERMENI

Acord de mediu – actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (HG nr. 445/2009);

Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre;

Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publică sau organism public sau privat naţional, regional sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006);

Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP)– structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe; (OUG nr. 64/2009);

Autoritatea de Management pentru POS CCE – structură din cadrul MECMA, responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POS CCE;

Autorizaţie de construire - act de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de prefecturi sau primării, avizate şi   aprobate potrivit legii (Legea (L) 50/1991, republicată, cu modificările şi   completările ulterioare);

Aviz Natura 2000 – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (OUG nr.195/2005, cu modificările şi completările ulterioare);

Axă Prioritară (AP) – una dintre priorităţile strategiei dintr-un Program Operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006);

Beneficiar – o întreprindere care realizează un proiect individual şi primeşte cofinanţare publică pentru realizarea acestuia;

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) – documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul naţional de reformă (HG nr. 457/2008);

Cazierul fiscal – mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor (OG nr. 75 /2001 cu modificările şi completările ulterioare);

Cererea de finanţare (CF) – documentul standard însoţit de documente justificative în baza căruia solicitantul poate obţine finanţare din Fondurile Structurale (Anexa 1 la prezentul Ghid);.

Cererea de prefinanţare (CP) – formularul prin care beneficiarul solicită acordarea a până la 35% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanţat în conformitate cu Contractul de finanţare;

Cerere de propuneri de proiecte – invitaţia publică adresată de către OIE unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui DMI/unei operaţiuni orientative aferente unei AP din POS CCE;

Cererea de rambursare (CR) – formularul prin care beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare (anexă la contractul de finanţare);

Certificat de atestare fiscală – document care atesta modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri (Ordinul MFP nr. 752/2006, cu modificările şi completările ulterioare);

Certificat de urbanism – actul emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, care pot fi finanţate din fondurile POS CCE aferente operaţiunii, aprobate prin acte normative;

Cofinanţare privată – orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cofinanţarea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (OUG nr. 64/2009);

Cofinanţare publică – orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, alocată în bugetele prevăzute la <LLNK 12002   500 10 202   1 50>art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare şi la <LLNK 12006   273 10 202   1 50>art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, (inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3)din OUG nr. 64/2009, precum şi alte cheltuieli similare, conform OUG nr. 64/2009);

Comitet de Monitorizare – structură naţională de tip partenerial fără personalitate juridică cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a POS CCE (HG nr. 1227/2007);

Contract de finanţare (CF) – Actul juridic incheiat între Organismul Intermediar/Autoritatea de Management şi Beneficiar, prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă solicitantului şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;

Distribuţie de energie electrică – transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea (Legea 13/2007 cu modificările şi completările ulterioare);

Distribuţia gazelor naturale – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie în regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv (Legea 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare);

Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi mediului, finalizat prin raportul evaluării impactului asupra mediului (HG nr. 1213/2006);

Finanţare nerambursabilă – finanţarea acordată din FEDR şi de la bugetul de stat în condiţii prestabilite şi către beneficiari determinaţi, în baza contractului de finanţare;

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului);

Fondurile Structurale (FS) – instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului);

Frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, <LLNK 12000    78 10 201   0 17>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare);

Investiţie iniţială – o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente. Poate fi considerată investiţie iniţială şi achiziţia de active direct legate de un stabiliment, dacă stabilimentul respectiv a fost închis sau ar fi fost închis fără această preluare, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială (2006/C54/08 - Liniile directoare privind ajutorul de stat regional pentru perioada 2007-2013);

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM, inclusiv microîntreprinderi) – întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro (acestea sunt definite conform Anexei 1 din Regulamentul CE nr. 800/2008:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:RO:PDF) ;

Întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor;

Începerea lucrărilor (start of work) – fie începerea lucrărilor de construcţii, fie primul angajament care crează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

Licenţa în domeniul energiei electrice – actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/ juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică (HG 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare);

Licenţa în domeniul gazelor naturale  – actul administrativ individual emis de ANRE, care confera titularului, persoana juridică, dreptul de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre activităţile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale (Legea 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare);

Neregulă –orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită; (OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare);

Operator de distribuţie energie electrică – orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice (L nr.13/2007);

Operator de distribuţie (distribuitor) de gaze naturale – persoana juridică titulară a licenţei de distribuţie, în condiţiile L nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate;

Organismul Intermediar pentru Energie (OIE)- direcţia din cadrul Direcţiei Generale Energie, Petrol şi Gaze din Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri care îndeplineşte atribuţiile care îi revin în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008 semnat între AM POS CCE şi OIE, în relaţia cu beneficiarii şi în legătură cu Axa prioritară 4 a POS CCE;

Program Operaţional – document emis de statul membru şi aprobat de Comisie, definind o strategie de dezvoltare conform unui ansamblu coerent de priorităţi, pentru realizarea căruia se recurge la un Fond sau în cadrul obiectivului „convergenţă”, la Fondul de Coeziune şi la FEDR (conf. Regulament nr. 1083/2006);

Reţea de distribuţie gaze naturale -  ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor tehnice specifice (Legea 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare);

Reţea electrică de distribuţie – reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;

SCADA – Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces tehnologic/instalatie;

Scrisoare de garanţie bancară - un document scris prin care o bancă denumită garantă se angajează în mod irevocabil ca, în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică (debitorul principal) nu va plăti la termen o sumă indicată expres în documentul respectiv, să plătească suma neachitată în favoarea beneficiarului;

Sistem de distribuţie gaze naturale – reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de pana la 6 bari inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare. (Legea 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare);

Sistem electroenergetic naţional (SEN) – sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică (L nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare);

Sistem Unic de Management al Informaţiei (SMIS) - sistemul informatic integrat prin intermediul căruia sunt colectate datele necesare monitorizării şi evaluării programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale, constituind un instrument de sprijin în asigurarea unui management coerent, transparent, eficient şi credibil menit să sprijine autorităţile implicate în implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (Ordin MEF nr. 273/2008);

Staţie de reglare-măsurare – ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a presiunii, măsurarea debitului, filtrare şi odorizare a gazelor naturale, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distribuţie şi care alimentează un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori;

Studiu de fezabilitate (SF) – documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (HG nr. 28/2008 );

Unitatea de plată (UP) – Structură din cadrul AM POS CCE având responsabilitatea transferării sumelor de cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari.

# SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

### 1.   Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale

Prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), POS CCE şi Documentului Cadru de Implementare (DCI).

Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru  POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA).

Implementarea Axei Prioritare 4 (AP 4): „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Direcţiei Generale Energie Petrol şi Gaze (DGEPG) a  MECMA, în baza Ordinului de delegare semnat între AM POS CCE şi OIE.

### 2.   Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”   2007-2013

POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.

Având în vedere strategia pentru creşterea competitivităţii economice adoptată în cadrul POS CCE, au fost definite cinci Axe Prioritare (AP):

- AP 1 – Un sistem de producţie  inovativ şi eco-eficient;

- AP 2 – Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;

- AP 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;

- AP 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice;

- AP 5 – Asistenţă Tehnică.

### 3.  Axa Prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.

Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ – producere, transport, distribuţie, consumator final de energie.

Axa Prioritară  4 din POS CCE conţine 3 Domenii Majore de Intervenţie (DMI):

- DMI 1 - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

- DMI 2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

- DMI 3 - Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei

Prezentul Ghid se referă la DMI 1, operaţiunea b) - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de DISTRIBUŢIE (în continuare operaţiunea).

# SECŢIUNEA B – INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA B: „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” - partea de DISTRIBUŢIE

## CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII

Specificitatea proiectelor eligibile şi tipurile diferite de beneficiari în cadrul operaţiunii 4.1.b, a impus structurarea cererilor de propuneri de proiecte în două secţiuni distincte: cea privind proiectele de transport şi cea privind proiectele de distribuţie, la care se referă acest Ghid..

Obiectivele specifice ale operaţiunii  sunt:

- Creşterea securităţii furnizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi;

- Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu;

- Utilizarea raţională a resurselor energetice prin reducerea pierderilor;

- Minimizarea impactului negativ asupra mediului;

- Reducerea costurilor de mentenanţă ale reţelelor de distribuţie.

Tipul finanţării:

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea  cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, în baza unei scheme de ajutor de stat (vezi Capitolul V), la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare (CF).

## CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI

1. Potenţialii beneficiari sunt persoane juridice, IMM-uri şi întreprinderi mari, care deţin în proprietate reţelele de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale şi care:

- fie sunt operatori de distribuţie a energiei electrice sau operatori de distribuţie a gazelor naturale;

- fie au încheiat acte juridice cu operatori de distribuţie a energiei electrice sau operatori de distribuţie a gazelor naturale, prin care se reglementează modul de folosire de către aceştia a reţelelor sau staţiilor aflate în proprietatea lor.

2. În cazul în care reţelele de distribuţie sunt în proprietatea statului, potenţialii beneficiari sunt persoanele juridice concesionari ai reţelelor şi titulari ai licenţei  de distributie şi care au dreptul de a le extinde şi/sau moderniza.

NOTĂ: Regulamentul CE nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede în art. 2 „Numărul de angajaţi şi plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi” următoarele: 1. Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane EUR. 2. În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane EUR. 3. În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane EUR. De asemenea, Regulamentul CE nr. 800/2008 prevede în art. 4 “Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi, a sumelor financiare şi perioada de referinţă” următoarele: 1. Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a plafoanelor financiare sunt datele aferente ultimului exerciţiu financiar aprobat şi se calculează anual. Datele se iau în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri reținută se calculează fără a include taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi alte taxe şi impozite indirecte. 2. Dacă, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depăşit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajaţi sau pragurile financiare prevăzute la articolul 2, întreprinderea în cauză nu pierde sau dobândeşte statutul de întreprindere mică sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excepţia cazului în care pragurile respective sunt depăşite pe parcursul a două exerciţii financiare consecutive. 3. În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror conturi nu au fost încă aprobate, sunt luate în considerare datele care fac obiectul unei estimări realizate pe proprie răspundere de către acestea pe parcursul exerciţiului financiar. Ca urmare: 1. definiţia întreprinderilor din Legea nr. 346/2004 este modificată implicit; 2. datele firmelor pe anul în curs depunerii CRF nu vor fi luate în calcul; 3. un statut de întreprindere se pierde sau se dobândeşte numai dacă întreprinderea respectivă a depăşit pragurile legale pe pacursul a 2 exerciţii financiare consecutive.

Potenţialii beneficiari vor depune proiecte individual.

Nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare de activitate:

- sectorul pescuitului;

- sectorul construcţiilor de nave;

- industria carboniferă;

- industria siderurgică;

- sectorul fibrelor sintetice;

- activităţile legate de producţia primară a produselor agricole prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

## CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE

Proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prezentate în Anexa 4 – Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să vizeze  obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POS CCE, precum şi unul sau mai multe dintre obiectivele operaţiunii.

Sunt eligibile numai proiectele care vizează investiţii iniţiale (a se vedea definiţia din Glosar). Nu pot fi finanţate proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente.

Proiectele eligibile vizează investiţii în:

Modernizarea reţelelor electrice de distribuţie:

  - Modernizarea Liniilor Electrice Aeriene [LEA] şi a Liniilor Electrice Subterane [LES] de      110 kV şi Medie Tensiune [MT];

  - Construirea de linii electrice subterane şi dezafectarea celor aeriene, în special în zonele urbane;

- Modernizarea reţelelor electrice de JT, modernizarea/securizarea branşamentelor;

  - Modernizarea staţiilor electrice, posturilor de transformare şi punctelor de alimentare existente prin înlocuirea parţială / totală a unor categorii de echipamente primare şi a părţilor de construcţii;

  - Dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei energiei electrice şi integrarea în SCADA;

- Lucrări de îmbunatăţire a nivelului de tensiune prin trecerea la 20 kV a reţelelor de 10 kV şi      6 kV existente;

- Implementarea pe scară largă a conceptului distribuţiei energiei electrice în medie tensiune, prin introducerea MT cât mai aproape de consumatori, în scopul reducerii lungimii liniilor de Joasă Tensiune [JT].

Modernizarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale:

- Modernizarea conductelor şi a branşamentelor;

- Modernizarea staţiilor de reglare măsurare şi a staţiilor de valve de control gaze naturale;

- Modernizarea dispecerizării distribuţiei de gaze naturale şi integrarea în SCADA.

Investiţiile trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea parametrilor de securitate şi calitate ai reţelelor de distribuţie prin reducerea numărului de defecte în instalaţiile electrice, a numărului şi timpilor de întreruperi în alimentarea cu energie electrică/gaze a consumatorilor şi diminuarea consumului propriu tehnologic, scăderea pierderilor în reţea etc. Astfel se îmbunătăţesc parametrii de funcţionare, iar serviciile tehnice vor fi administrate cu mijloace moderne, la alt nivel de siguranţă, precizie, eficienţă şi eficacitate.

Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică şi gaze naturale:

- Realizarea de noi linii electrice, staţii electrice, posturi de transformare şi puncte de alimentare pentru mărirea capacităţii de distribuţie a energiei electrice;

- Lucrări de întărire a reţelei electrice de distribuţie pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării de noi utilizatori (în special producători de energie verde)  la reţelele de distribuţie a energiei electrice;

- Lucrări de instalare a noi conducte de distribuţie a gazelor naturale;

- Construcţia de noi staţii de reglare măsurare destinate alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;

Investiţiile în extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale trebuie să aibă ca scop asigurarea securităţii furnizării şi atingerea obiectivelor AP 4, iar în cazul energiei electrice se creează premizele pentru dezvoltarea producerii de energie electrică din resurse regenerabile prin facilitarea accesului la reţeaua electrică a producătorilor de energie regenerabilă.

Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31.07.2015.

NOTĂ: Lista activităţilor eligibile menţionate este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în vederea atingerii scopului proiectului, în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 2243/2009 şi cu obiectivele operaţiunii. Atenţie: Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, recomandăm consultarea listei cheltuielilor eligibile de la cap. IV.

## CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuielile eligibile efectuate de către un Beneficiar în cadrul proiectului se rambursează acestuia din fonduri publice într-o proporţie dată de rata de finanţare stabilită în contractul de finanţare.

Pentru determinarea cheltuielilor eligibile ale proiectului vă rugăm consultaţi Anexa 1 – Lista de cheltuieli eligibile.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:

- costurile investiţiilor în active corporale – considerate integral, atât pentru întreprinderi mari cât şi pentru IMM-uri;

- costul investiţiilor în active necorporale. În cazul IMM-uri, se ia în considerare costul integral al acestor investiţii iar în cazul întreprinderilor mari, aceste costuri nu pot fi admise decât până la o limită de 50 % din cheltuielile eligibile totale ale proiectului;

- costurile studiilor pregătitoare şi costurile serviciilor de consultanţă aferente investiţiilor, numai în cazul IMM-urilor şi până la o intensitate a ajutorului de 50 % din costurile efectiv suportate.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

- să fie efectuată şi plătită de la data confirmării eligibilităţii proiectului pe Schema de ajutor de stat şi nu mai târziu de 31 iulie 2015;

- să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

- să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (CF) încheiat de OIE, pentru şi în numele AM, pentru aprobarea proiectului;

- să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte ajutorul de stat şi achiziţiile publice;

- să respecte art. 15 (alineatul 2) din Ordinul ministrului economiei  nr. 2243/2009 conform căruia o cheltuială cofinanţată din fondurile Axei 4 nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice;

- să respecte art. 60 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate în conturi analitice distincte pentru proiectul finanţat din FS şi sunt verificabile menţinându-se o pistă de audit corespunzătoare;

- să fie prevăzute în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 392/04.03.2010, respectiv 876/30.03.2010;

- toate activele corporale achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

NOTĂ: Menţionăm, în mod special unele categorii de cheltuieli care NU sunt eligibile: taxa pe valoare adaugată; contribuţia în natură; cheltuielile privind achiziţia de active corporale sau necorporale prin leasing; dobanda şi alte comisioane aferente creditelor; cheltuielile de achiziţie dintr-un contract de leasing financiar inclusiv cheltuielile colaterale; cheltuielile pentru locuinţe; cheltuielile cu amortizarea; achiziţia de echipamente second-hand; amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; costurile de operare; provizioane; cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării; fondul de rulment; cheltuielile nedeductibile fiscal conform L 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare. ATENŢIE: Dacă un proiect este considerat eligibil pentru cofinanţare din fondurile POS CCE nu înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt eligibile. Toate cheltuielile care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.

## CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE

Finanţarea proiectului cuprinde cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat) şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc).

Pentru această operaţiune, alocarea orientativă din fondurile POS CCE pentru întreaga perioadă 2007-2013 este de 117 200 000  lei (FEDR şi  bugetul de stat).

Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor şi intensitatea ajutorului de stat menţionat mai jos.

Intensitatea măsurii de sprijin acordate (rata de finanţare) nu poate depăşi:

a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea Bucureşti Ilfov;

b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni.

Aceste intensităţi se majorează cu 20% în cazul întreprinderilor mici şi cu 10% în cazul întreprinderilor mijlocii. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către Beneficiar. Astfel, acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 30% din costurile eligibile, fie resurse proprii, fie surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

Rata de finanţare corespunzătoare intensităţii ajutorului de stat se aplică cheltuielilor eligibile. Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului şi costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie să-şi asigure finanţarea cheltuielilor aferente proiectului, până la rambursarea cheltuielilor efectuate în timpul fazelor de execuţie a proiectului din fonduri UE.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru un proiect este de 16 500 000 lei. În cazul în care acelaşi potenţial beneficiar depune mai multe cereri de finanţare, care sunt selectate pentru finanţare, valoarea maximă a finanţării acordate acestuia nu poate depăşi 33 000 000 lei.

Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu se aplică proiectelor ale căror costuri eligibile depăşesc 50 milioane Euro (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA).

PREFINANŢAREA

Conform OUG nr. 64/2009, prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3), prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

Beneficiarii pot opta pentru facilitatea de prefinanţare, în baza OUG nr.64/2009, a Normelor de aplicare ale OUG 64 şi a OMFP nr. 2286/2009 privind prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, opţiune prevăzută în CRF şi confirmată la semnarea CF. Beneficiarul poate opta pentru prefinanţare şi pentru cuantumul acesteia, o singură dată, la semnarea CF. Prefinanţarea se acordă în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării nerambursabile.

În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarii au obligaţia de a transmite Organismului Intermediar următoarele documente:

- cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract);

- un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între beneficiar şi contractor;

- o scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.

Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul POS-CCE poate fi utilizată preponderent pentru plata cheltuielilor eligibile.

Prefinanţarea se recuperează progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei Cereri de rambursare intermediare, în funcţie de valoarea totală a acestora, până la recuperarea sa integrală. Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare; în consecinţă, prefinanţarea nu se poate acorda în cazul contractelor care prevăd o singură cerere de rambursare.

Beneficiarul va trebui să restituie prefinanţarea dacă nu a depus nicio cerere de rambursare care să justifice achiziţia de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, în termen de 6 luni de la data primirii acesteia.

Garanţia bancară se eliberează după recuperarea integrală a prefinanţării acordate.

Scrisoarea de garanţie bancară trebuie constituită cu respectarea următoarelor principii: Să fie constituită în favoarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), în calitate de Organism Intermediar pentru Energie (OIE), în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POS CCE); Să conţină angajamentul necondiţionat şi irevocabil de a plăti, la prima cerere a MECMA, în termenul menţionat în cerere, orice sumă cerută până la maximum 35 % din valoarea totală a finanţării nerambursabile; Plata se va face de către Bancă fără a se ţine seama de valabilitatea şi efectele contractului ce se va încheia între MECMA şi Solicitant şi cu renunţarea la toate drepturile de obiecţiune şi de apărare decurgând din acest contract; Să intre în vigoare la data solicitării prefinanţării; Să expire la data recuperării integrale a prefinanţării acordate. Eventualele litigii în legătură cu prezenta scrisoare de garanţie vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia din România şi vor fi de competenţa instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială se găseşte MECMA. Scrisoarea de garanţie bancară trebuie emisă de către o bancă din România (inclusiv filialele din România ale unor bănci din străinătate) sau de către o bancă din străinătate cu sucursală în România.

REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT

În conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, Solicitantul are obligaţia de a respecta regulile privind cumulul ajutoarelor de stat.

Astfel, pentru acelaşi solicitant, plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit trebuie respectat când, pentru aceleaşi costuri eligibile, ajutorul se acordă în cadrul mai multor scheme sau în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent de faptul că finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

De asemenea, ajutorul de stat acordat nu poate fi cumulat cu un ajutor de minimis acordat în baza legislaţiei privind ajutorul de minimis în vigoare la momentul acordării acestuia, raportat la aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în  schema de ajutor de stat pentru operaţiunea de distribuţie.

## CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

Cererea de propuneri de proiecte pentru această operaţiune este de tipul „Cerere de propuneri de proiecte cu termen limită”. Aceasta constă în depunerea de către solicitanţi la OIE a Cererilor de finanţare (CRF) până la termenul limită anunţat. Perioada de depunere a proiectelor este prevăzută în cererea de propuneri de proiecte.

După expirarea termenului limită de depunere, Cererile de finanţare depuse vor urma un proces de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitanţilor şi proiectelor, precum şi de evaluare financiară şi tehnică. Pe baza punctajului obţinut în procesul de evaluare un comitet de selecţie ierarhizează (în ordine descrescătoare) toate Cererile de finanţare care au trecut de etapa de evaluare şi întocmeşte lista cererilor de finanţare aprobate (în limita alocării financiare pentru cererea de propuneri de proiecte).

## CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANŢARE

### VII.1 Completarea Dosarului cererii de finanţare

Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare solicitantul va întocmi un Dosar al CRF (denumit în cele ce urmează Dosar).

ATENŢIE: Dosarul, în original, va cuprinde, în mod obligatoriu, un OPIS (conform Anexei 2) şi documentele prevăzute în OPIS, în original sau copie.

Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în OPIS (Anexa 2), după caz, se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul standard al Cererii de finanţare prezentat în Anexa 3. De asemenea, formatul standard al cererii de finanţare este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, de pe site-ul OIE http://oie.minind.ro .

CRF va fi însoţită de toate anexele prevăzute în prezentul ghid, întocmite/emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului (ex: bilanţ contabil avizat de administraţia financiară etc.), copiile trebuie să fie certificate de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul”, semnate de către reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilate cu ştampila societăţii, pe fiecare pagină.

ATENŢIE: Completarea de către solicitant a tuturor secţiunilor din CRF este obligatorie. Nu se admit modificări ale secţiunilor CRF. Dosarul completat şi toată documentaţia depusă de solicitant vor fi redactatate la calculator. Se recomandă utilizarea formatului Times New Roman, 12, în LIMBA ROMÂNĂ.

După completare, dosarul în original, cuprinzând Opisul şi toate documentele prevăzute în acesta:

- se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii şi se ştampilează lizibil pe fiecare pagină, în josul paginii, pe partea dreaptă;

- se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următor: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la N, pagina 0 este opisul), iar N reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (N) va fi menţionat şi pe coperta dosarului sub forma N =.... Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea nici unui document/pagină;

- se multiplică în 2 exemplare de către solicitant;

- se îndosariează dosarul în original şi fiecare din cele două copii, separat;

- se realizează un CD cu forma electronică a CRF, identică cu originalul, în format Word.

Se recomandă solicitantului ca, pe lângă cele 3 dosare (originalul şi cele două copii) depuse la OIE, să îşi realizeze şi un dosar propriu (în copie), ca probă martor.

În cazul în care, în cadrul exemplarului original, există anumite desene, grafice sau vederi în plan color, copiile trebuie să respecte şi ele aceeaşi formă.

Dosarul în original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea „ORIGINAL”, iar dosarele în copie vor avea înscris în partea superioară în dreapta „COPIE Nr.1” şi „COPIE Nr.2”, cu majuscule.

ATENŢIE: Se recomandă solicitantului ca, înaintea finalizării dosarului Cererii de finanţare şi transmiterii acestuia către OIE, să verifice existenţa tuturor documentelor şi anexelor prevăzute în Anexa 2 – OPIS-ul dosarului CRF şi în Anexa 4 – Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

### VII.2. Transmiterea de către solicitant a dosarului Cererii de finanţare

Dosarul în original şi cele 2 copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat şi transmise prin curier sau depuse personal la registratura MECMA, la adresa de mai jos.

Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să aibă, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

Destinatar: 	Ministerul  Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Generală  Energie, Petrol şi Gaze –  Organismul Intermediar pentru Energie

Adresa: Calea Victoriei nr.152, cod 010096, Bucureşti, Sector 1

Titlul proiectului: .................................................................

AP 4 / DMI 1/ Operaţiunea B –partea de distribuţie

Expeditor:	(denumirea solicitantului): ......................

Adresa expeditorului: ...................

Număr de înregistrare al proiectului emis de solicitant: ..................

Nr. pagini din dosarul original (N=......)

Valoarea proiectului ( cu TVA ) ...............................lei

Valoarea proiectului (fără TVA)................................lei

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate .......................lei

Dosarul transmis la OIE va primi un număr de înregistrare şi un cod de înregistrare generat automat de Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) care vor fi precizate în orice corespondenţă viitoare între OIE şi solicitant şi care va fi transmis solicitantului la prima scrisoare de cerere de clarificare/confirmare a eligibilităţii/respingere.

În cazul în care coletul sigilat este depus personal de către solicitant sau un reprezentant al solicitantului, la sediul OIE, deponentul va primi numărul de înregistrare a coletului în registrul OIE cât şi ora depunerii acestuia. În cazul transmiterii coletului prin curier, data înregistrării coletului în registrul OIE va fi data primirii de către OIE a acestuia.

ATENŢIE: Atunci când solicitantul intenţionează să depună mai multe Cereri de finanţare (pentru mai multe proiecte), în cadrul aceleiasi cereri de propuneri de proiecte, fiecare dosar trebuie completat şi transmis separat, conform instrucţiunilor de la cap. VII.1 şi VII.2.

Toate informaţiile colectate de la solicitanţi cu prilejul procesării documentelor depuse respectă prevederile art. 37 din  Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecţia datelor cu caracter personal. Autoritatea de Management pentru POS CCE împreună cu Organismul Intermediar pentru Energie garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le procesează în timpul selecţiei şi evaluării propunerilor.

## CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor constă în parcurgerea următoarelor etape:

- verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi a celor de eligibilitate;

- evaluarea tehnică şi financiară;

- selecţia proiectelor.

Solicitantul este informat în scris despre rezultatele parcurgerii procesului de evaluare şi selecţie.

NOTĂ: OIE nu va accepta şi nu va lua în considerare nicio completare, suplimentare, înlocuire, corecţie sau retransmitere a oricăror documente de către solicitant, în afara celor solicitate de OIE în procesul de evaluare şi în toate procesele şi etapele următoare. În înţelesul din prezentul Ghid, termenele legate de procesul de evaluare şi selecţie curg fără luarea în calcul a zilei în care au început, dar cu luarea în calcul a zilei în care se sfârşesc.

### VIII.1. Verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate

Această etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă a dosarului CRF şi eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, în conformitate cu Anexa 4 – Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. Fiecare criteriu din listă va fi evaluat prin DA sau NU. Vor fi acceptate pentru faza următoare, de evaluare tehnică şi financiară, doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile.

Prima fază a procesului constă în verificarea celor 3 criterii eliminatorii de transmitere. Cererile de finanţare care nu îndeplinesc criteriile de transmitere vor fi automat respinse. Cererile de finanţare acceptate vor intra în a doua fază a procesului, care constă în verificarea îndeplinirii celorlalte criterii de conformitate administrativă şi a criteriilor de eligibilitate.

În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document din lista celor mentionate în Anexa 4 sau apare necesitatea corectării/completării unor informaţii iniţiale, precum şi dacă se apreciază că sunt necesare unele clarificări/informaţii suplimentare privind informaţiile cuprinse în dosarul CRF, OIE le poate solicita, în scris, solicitantului, care este obligat să transmită informaţia/documentul lipsă şi/sau clarificarea în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări.

Notă: Termenele încep să curgă din ziua următoare în care au început şi se finalizează în ultima zi prevăzută pentru încetare. Modul de calcul al termenelor prevazute în contractul de finanţare se va stabili prin acesta.

În cazul netransmiterii clarificărilor/informaţiilor/documentelor suplimentare în termen şi în forma prevăzută de lege (în cazul unor documente oficiale) sau dacă nu se transmit toate datele solicitate, verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererii de finanţare va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi exclus din procesul de evaluare.

Numai Cererile de finanţare care îndeplinesc toate criteriile din lista prevăzută în Anexa 4 sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului.

La finalizarea procesului de verificarea administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate în termen de 5 zile lucrătoare.

După primirea scrisorii privind eligibilitatea, solicitantul poate demara lucrările de construcţii sau comanda a echipamentele pentru proiect (a se vedea informatiile de mai jos).

ATENŢIE: În conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat, trebuie respectat principiul „începerea lucrărilor (start of work)”; astfel, solicitantul nu poate demara lucrările de construcţii sau realiza primul angajament care crează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, decât după primirea adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate. Din momentul primirii adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, solicitantul poate începe activităţile mai sus menţionate. Dacă nu se respectă principiul „start of work”, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru finanţare. Solicitantul este liber să execute lucrările necesare sau să realizeze orice angajamente juridice necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate (studii geo, topo, privind interferenţa electromagnetică, de mediu etc, inclusiv SF).

### VIII.2. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului

#### VIII.2.1. Metodologia de evaluare tehnică şi financiară a proiectului

Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POS CCE- AP 4, DMI 2 şi Operaţiunii, calităţii şi coerenţei propunerii, maturităţii şi sustenabilităţii proiectului, capacităţii instituţionale şi financiare a Solicitantului. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului se va face pe baza CRF şi a documentelor care însoţesc CRF (ex: studiu de fezabilitate, bilanţ, etc). Aceasta va fi realizată pe baza unei Grile de evaluare tehnică şi financiară a proiectului, prezentată în Anexa 5, care utilizează criteriile de evaluare aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM) a POS CCE.

Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor se va realiza de către evaluatori externi. Evaluatorii pot solicita, în scris, informaţii/clarificări suplimentare privind documentele evaluate în această etapă sau alte documente la care Solicitantul va trebui să răspundă, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Informaţiile suplimentare nu pot decât să clarifice o informaţie deja existentă şi nu pot modifica substanţial proiectul.

NOTĂ: În principiu sunt acceptate maxim două solicitări de clarificări: după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, respectiv după evaluarea tehnică şi financiară (sunt acceptate însă clarificările la clarificări, dacă acestea sunt considerate necesare).

În cazul netransmiterii clarificărilor/informaţiilor/documentelor suplimentare în termen sau dacă nu se transmit toate datele/documentele solicitate, evaluarea va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi exclus de la finanţare.

Etapa de evaluare se finalizează printr-un raport de evaluare care este transmis Comitetului de Selecţie.

În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj (conform Anexei 5), cuprins între 0 şi 100 de puncte. Proiectul va fi propus pentru finanţare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte şi dacă nu a obţinut 0 la niciunul din criterii/subcriterii.

ATENŢIE: În caz de balotaj (acelaşi număr de puncte obţinute), proiectul care a obţinut punctaj superior din punctul de vedere al relevanţei, va avea prioritate. Evaluatorii pot propune anumite condiţii pentru încheierea CF, care dacă sunt aprobate de Comitetul de selecţie (CS) devin obligatorii pentru încheierea contractului. În urma evaluării tehnico-economice, bugetul proiectului poate suferi modificări în sensul reducerii valorii cheltuielilor eligibile datorată: încadrarii greşite de către solicitant a unor cheltuieli neeligibile la categoria de cheltuieli eligibile unor cheltuieli care deşi pot fi eligibile nu au legătură directă cu activităţile propuse în cadrul proiectului, unor cheltuieli care deşi pot fi eligibile sunt supradimensionate utilizării incorecte a unui procent de cofinanţare din fonduri publice.

#### VIII. 2.2 Criterii de selecţie

Criteriile de selecţie sunt prezentate în Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului (Anexa 5) şi vizează următoarele aspecte:

1. Relevanţa proiectului, rezultată din contribuţia proiectului la obiectivele POS CCE/AP/DMI/operaţiunii şi la strategiile specifice naţionale şi regionale (crearea de locuri de muncă, creşterea productivităţii, structura investiţiei propuse, localizare în poli de competitivitate/ poli de creştere, etc.).

2. Calitatea şi coerenţa proiectului, rezultată din calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul; identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora, dupa caz.

3. Maturitatea  proiectului, rezultată de exemplu din disponibilitatea studiilor/licenţelor/ autorizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului, începerea procedurii de achiziţii publice (unde este cazul) etc.

4. Sustenabilitatea proiectului rezultată din capacitatea potenţialului beneficiar de a asigura operarea şi menţinerea investiţiei (tehnic, financiar, resurse umane) după terminarea proiectului, fără sprijin financiar public

### VIII.3. Decizia Comitetului de Selecţie

Comitetul de Selecţie organizat de către OIE, are responsabilitatea aprobării proiectelor care vor fi cofinanţate din fondurile POS CCE AP 4. Pe baza rapoartelor de evaluare primite, Comitetul de Selecţie ia una din următoarele decizii:

- aprobă finanţarea proiectului cu conţinutul tehnic şi condiţiile de finanţare neschimbate, definite în CRF;

- aprobă finanţarea proiectului şi condiţiile de finanţare ale proiectului (prin acceptarea sau nu a propunerilor evaluatorilor). Astfel, unele proiecte pot fi aprobate cu conţinutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii finanţării nerambursabile conform celor de mai sus. Solicitantul va fi informat, în scris, asupra noilor condiţii de finanţare a proiectului şi a termenului de răspuns asupra acceptării acestora, în vederea semnării, în continuare a Contractului de finanţare;

- respinge finanţarea proiectului.

În cazul în care Comitetul de Selecţie nu are suficiente informaţii asupra proiectului pentru luarea unei decizii, acesta are dreptul să ceară solicitantului, în scris, informaţii suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informaţiile, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări.

Prin scrisoare se solicită numai clarificarea unei informaţii deja existente şi care să nu aducă modificări substanţiale proiectului. După primirea informaţiei suplimentare proiectul poate fi propus următoarei întâlniri a Comitetului de Selecţie.

Dacă informaţiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selecţie poate hotărî, cu majoritate de voturi, efectuarea unei vizite la faţa locului. În acest sens, se va transmite solicitantului o scrisoare care cuprinde motivele, obiectul şi data vizitei.

Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM. Lista cuprinde proiectele cu cel mai mare punctaj care se încadrează în bugetul apelului (care sunt propuse pentru finanţare) şi în continuare în aceeaşi ordine a punctajelor, lista proiectelor cu punctaj peste limita minimă, care constituie lista de rezervă. Lista de rezervă este valabilă 6 luni de la data semnării ultimului contract de finanţare din lista de proiecte aprobate.

Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat, prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită OIE o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate, în termen de 5 zile lucrătoare. Confirmarea solicitantului constituie o condiţie pentru începerea contractării.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul este informat, de asemenea, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie. OIE va contacta solicitantul următor conform ordinii din lista de rezervă.

NOTĂ: Proiectul va fi exclus, din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării, în cazul în care: A. solicitantul: furnizează informaţii false; nu transmite toate datele cerute; a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului; nu respectă orice alte cerinţe obligatorii prevăzute în prezentul Ghid. B. nu se poate verifica în mod corespunzător îndeplinirea unui criteriu de conformitate administrativă sau de eligibilitate ori nu se poate realiza punctarea în mod corect a unui criteriu de evaluare, din informatiile disponibile prezentate iniţial sau ca urmare a datelor primite în urma solicitărilor de clarificare/completare.

### VIII.4. Contestaţii

În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE, la adresa menţionată la pct. VII.2.

Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente obligatorii:

- denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;

- titlul proiectului depus;

- obiectul contestaţiei şi motivarea acesteia;

- elementele probatorii de susţinere a contestaţiei contestaţia;

- semnătura reprezentantului solicitantului şi ştamplila societăţii.

Lipsa acestor elemente, precum şi nerespectarea termenului de depunere atrage respingerea contestaţiei.

Analiza contestaţiei se va efectua de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului. În cazul acceptării contestaţiei, Cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.

ATENŢIE: Etapa următoare este semnarea CF între OIE şi solicitant. Înainte de semnarea CF, solicitantul al cărui proiect a fost selectat trebuie să prezinte la OIE lista documentelor cerute prin notificarea de aprobare a cererii de finanţare.

## CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE

Contractul de Finanţare reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale.

### IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare

În vederea demarării procedurii de contractare, Solicitantul este obligat să prezinte o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate, împreună cu opţiunea în ce priveşte prefinanţarea (solicitarea şi cuantumul acesteia) şi cu documentele solicitate în Opisul Contractului de Finanţare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data notificării de aprobare a Cererii de finanţare:

|  | OPIS-Ul CONTRACTULUI de finanţare |
| --- | --- |
|  | Actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect, valabile cel puţin încă 15 ani de la data depunerii Cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia (copie); - Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor şi acte de proprietate asupra capacităţilor energetice (copie) – dacă activităţile proiectului impun existenţa acestora. - Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi modernizată/retehnologizată (copie) - dacă activiăţile proiectului impun existenţa acestora. În toate cazurile de mai sus se vor ataşa şi extrase de carte funciară cu privire la situaţia terenurilor/cladirilor, cu specificarea „liber de sarcini”. În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de construcţie, solicitantul va anexa o declaraţie autentificată a proprietarului terenului (în original) care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului; |
|  | Certificatul de urbanism, în copie, dacă activităţile proiectului necesită obţinerea acestuia; |
|  | Autorizaţia de construire, în copie, dacă activităţile proiectului necesită obţinerea acesteia; |
|  | Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberate de Administraţia Finanţelor Publice, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi în raza cărora se va implementa proiectul şi sunt menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; |
|  | Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi în raza cărora se va implementa proiectul şi sunt menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale |
|  | Certificat de cazier fiscal eliberat de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi în raza cărora se va implementa proiectul şi sunt menţionate în certificatul constatator, în original; |
|  | Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, în original |
|  | Certificat constatator emis de Registrul Comerţului cu maxim 30 zile înainte de data depunerii la OIE din care să rezulte că Solicitantul nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu are activitatea suspendată, nu este supus acestor proceduri sau nu se află în nici o situaţie provenind dintr-o procedură similară prevazută în legislaţia naţională şi reglementările în vigoare – valabil la data încheierii contractului, în original; |
|  | Autorizaţia de înfiinţare (pentru RED cu tensiunea nominală de 110kV), după caz, sau autorizaţia de înfiinţare /modificare (pentru gaze naturale), emise conform legislaţiei naţionale în vigoare, în copie; |
|  | Aviz Natura 2000, în copie, conform OUG 195/2005, dacă activităţile proiectului necesită obţinerea acestuia; |
|  | Acordul de mediu (copie) sau decizia etapei de încadrare (copie), în cazul în care aceasta indică faptul că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului (nu necesită acord de mediu); |
|  | Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului, în conformitate cu planul financiar (spre exemplu:contract de credit, scrisoare bancară de confort etc.) OIE apreciază dacă acestea dovedesc capacitatea solicitantului în acest sens; |
|  | Graficul de rambursare (revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi OIE) în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea următorului format: Cerere de rambursare nr. Activitate/ subactivitate Suma estimativă Data depunerii 1 Până la ..... 2 Până la ..... 3 Până la ..... 4 Până la ..... 5 Până la ..... Total buget |
|  | Prefinanţarea (revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi OIE). Data estimată a depunerii cererii de prefinanţare la OIE % din valoarea totală a ajutorului financiar Cuantumul sumei solicitate (lei) |
|  | În cazul proiectelor aprobate la finanţare cu condiţia revizuirii bugetului, se vor prezenta următoarele documente refăcute în conformitate cu recomandările de revizuire: devizul general, toate devizele pe obiect, toate listele de echipamente şi lucrări, ACB în format standard, lista de indicatori de proiect, tabelul 4.1.b şi tabelul 4.2, 4.3 şi 4.4 din CRF. Toate documentele menţionate, indiferent dacă au suferit sau nu modificări, vor purta lângă titlu însemnul „(R)” |
|  | Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenţiale pentru încheierea şi derularea în bune condiţii a contractului, inclusiv în ce priveşte indicatorii asumaţi şi aprobaţi de Comitetul de selecţie. |

În cazul în care solicitantul solicită prelungirea termenului de depunere pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau a altor documente/autorizaţii solicitate, termenul se prelungeşte cu maxim 30 de zile lucrătoare.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea catre solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.

Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii celor 3 exemplare în original, însoţite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract.

După verificarea elementelor prevăzute anterior, contractul va fi semnat şi de către celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează Beneficiarului.

Proiectul este respins, şi se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere în cazul în care: documentaţia solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă sau nevalabilă/neconformă cu prevederile legale; se constată că terenurile/construcţiile/infrastructura nu sunt libere de sarcini; se constată că solicitantul nu are drepturi de proprietate/concesiune/utilizare asupra terenurilor/construcţiilor/infrastructurii (în conformitate cu cele prevăute în opisul sus menţionat); se constată datorii către bugetele centrale şi locale; se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate.

### IX.2. Obligaţiile beneficiarului.

Obligaţiile părţilor sunt prevăzute detaliat în CF, modelul acestuia fiind publicat pe site-ul OIE. Dintre acestea, trebuie avute în vedere, între altele, următoarele obligaţii:

- Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depăşi valoarea specificată în contract.

- Sunt interzise modificările substanţiale, aşa cum sunt definite în CF

Beneficiarul are obligaţia de a nu aduce modificări substanţiale ale proiectului, pe parcursul a 3 (în cazul IMM-urilor) sau 5 ani (în cazul întreprinderilor mari ) după finalizarea proiectului (de la data ultimei plăţi).

- Achiziţii

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare sau cu instrucţiunile din Normele interne de achiziţii prevăzute în anexă la Contractul de finanţare, în funcţie de tipul de Beneficiar şi de contract (pentru  încadrare, vă rugăm să consultaţi Anexa - Norme interne de achiziţii din contractul de finanţare).

Pentru a fi eligibile, cheltuielile efectuate între 1.01.2007 şi data semnării contractului de finanţare de către beneficiarii autorităţi publice locale la care nu se aplică regulile de ajutor de stat, este obligatoriu să fi fost respectată legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice.

- Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile

Beneficiarul este obligat să asigure în condiţiile stabilite prin contract şi prezentate în graficul de plaţi:

- sumele necesare apentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile;

- sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

- Păstrarea documentelor

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activităţile desfăşurate sub contract în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Termenul de păstrare a documentelor este de 5 ani după închiderea oficială a POS CCE, dar fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională.

### IX.3. Rambursarea cheltuielilor

Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul cererii de rambursare (CR). Vor fi rambursate prin cererea de rambursare numai cheltuielile eligibile efectiv realizate de către beneficiar cu excepţia prefinanţării

CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF.

După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate beneficiarului în acest sens. Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice.

Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF beneficiarul trebuie să transmită previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial.

Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial de către AM. Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.

În cazul în care s-a optat pentru prefinanţare, se va proceda în conformitate cu prevederile de la capitolul V.

Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare), sume, care cumulate  să ajungă până la concurenţa a 80% din suma prevăzută pentru finanţare. Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului prin procesul verbal de recepţie finală, încheiat în conformitate cu legea şi pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, beneficiarul are obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.

Beneficiarul poate conveni cu OIE rambursarea prin intermediul unei singure CR, caz în care nu poate solicită prefinanţare, conform capitolului V.

### IX.4. Monitorizarea  proiectelor selectate şi raportarea

Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură urmărirea implementării proiectului precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF. Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic, documentar şi financiar.

Pentru realizarea monitorizării proiectelor de către OIE beneficiarul va elabora rapoarte complete şi corecte, conform modelelor anexate la CF:

- Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final);

- Rapoarte speciale (ad-hoc);

- Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei.

Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.

În cazul proiectelor cu un cost investiţional total peste 25 milioane euro, OIE are dreptul de a solicita beneficiarului raportări ce vor fi transmise către Banca Europeană de Investiţii, conform OUG nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii.

### IX.5. Control şi audit, tratamentul neregulilor şi recuperarea creanţelor bugetare

Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează şi prin control la faţa locului. Autorităţile competente să desfăşoare aceste controale sunt menţionate în OUG 64/2009, HG nr. 1306/2007, OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

De regulă, OIE va realiza cel puţin un control la faţa locului pe perioada implementării proiectului.

Conform prevederilor normative beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului (10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei dar nu mai puţin de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. În cazul nerespectării acestor prevederi, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentâd asistenţa financiară nerambursabilă.

Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.

Tratamentul neregulilor (conform prevederilor CF)

Neregulile (a se vedea glosarul de termeni) sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, ACP şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: sesizari.poscce.proiecte@minind.ro.

În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE. În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor OG nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru prevenirea erorilor beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referinţă.

Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare (conform prevederilor din CF)

Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă. Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.

Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:

- plată voluntară;

- prin deducerea din plăţile următoare;

- prin executare silită;

- ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în confornitate cu CF şi legislaţia în vigoare.

Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele debitoare. În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.

## CAPITOLUL X. LEGISLAŢIE APLICABILĂ

### A. Legislaţie comunitară

- Regulamentul nr.1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;

- Regulamentul nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006;

- Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr.1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind  FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificările ulterioare;

- Decizia CE nr. 702/21.10.2006 – Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion)

- Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;

- Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;

- Liniile directoare pivind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea intreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al UE  nr. C 244/01.10.2004;

- Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007 - 2013;

- Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999, stabilind regulile de aplicare ale art. 93 din Tratatul C.E.

- Anexa 1 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

- Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în J.O. al UE nr. C/14/19.01.2008.

### B. Legislaţie naţională

- HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi  gestionarea instrumentelor structurale ;

- HG nr. 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 273/2008 al Ministrului Economiei şi Finantelor privind delegarea de atributii de la AM POS CCE la Organismul Intermediar pentru Energie;

- HG 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020

- Legea nr.14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;

- Legea energiei electrice nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu completările şi modificările ulterioare;

- HG nr. 784/2000, republicată, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;

- OUG nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013

- Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului   privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat;

- HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- <LLNK 11996     7 10 201   0 57>Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2.548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional;

- HG nr.1021/2004 privind aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

- OG nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Norme metodologice din 18 decembrie 2003 de aplicare a OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,  publicată în Monitorul Oficial nr. 413/ 2009;

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 619/ 2009;

- Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

- HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

- HG nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale;

- Ordinul ANRE nr. 28/2007 privind Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;

- Decizia ANRE nr. 1361/2006 - Anexa 2 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

- HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 392/04.03.2010, respectiv 876/30.03.2010

### C. Legislaţia aferentă temelor orizontale

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse staţionare, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

- L nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările ulterioare;

- L nr. 5/2000 privind  aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate;

- HG nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

- HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

- L nr. 202/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

# SECŢIUNEA C. ANEXE

## Anexa  1- CHELTUIELI ELIGIBILE

Extras din Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 392/04.03.2010, respectiv 876/30.03.2010

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de distribuţie

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ale art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul finanţelor publice emit următorul

ORDIN

Art.1

Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de distribuţie (denumită în continuare Operaţiunea distribuţie), listă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul POS CCE Axa Prioritară 4, Domeniul Major de Intervenţie 1, Operaţiunea distribuţie vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Ordinului ministrului economiei nr. 2243/2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale”, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

(1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” şi obiectivelor schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie electrice şi gazelor naturale”, să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare şi de realizarea investiţiilor iniţiale în active corporale şi necorporale în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie electrice şi gazelor naturale, pentru reducerea pierderilor de energie, creşterea securităţii în furnizare, evitarea situaţiilor de criză şi atingerea performanţelor economice şi standardelor de calitate solicitate de către consumatorii de energie.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după obţinerea confirmării scrise din partea Organismului Intermediar pentru Energie (autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat) că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat privind „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie electrice şi gazelor naturale”.

Cheltuielile efectuate înainte de data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial al României nu sunt eligibile.

Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise din partea Organismului Intermediar pentru Energie că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate şi data semnării Contractului de finanţare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din Ghidul Solicitantului, inclusiv anexele acestuia, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), cheltuielile privind achiziţia de teren şi studiile de fezabilitate preliminare sunt eligibile dacă sunt efectuate după data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie electrice şi gazelor naturale”. Cheltuielile privind studiile de fezabilitate respectiv costurile studiilor pregătitoare şi costurile serviciilor de consultanţă aferente investiţiilor, sunt eligibile numai în cazul IMM-urilor.

(4) Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile executate în regie proprie aferente obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul POS CCE Axa Prioritară 4 Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale” nu sunt eligibile.

Cheltuielile sub forma contribuţiei în natură nu sunt eligibile.

(6) Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială, aşa cum este definită prin Schema de ajutor de stat:

a) costurile investiţiilor în active corporale proprii (terenuri, inclusiv amenajări pentru pregătire amplasament, construcţii, utilaje sau instalaţii);

b) costurile investiţiilor în active necorporale proprii (activele care rezultă în urma transferului de tehnologie prin achiziţia de brevete, licente, know-how sau cunostinţe tehnice nebrevetate).

c) costurile studiilor pregătitoare şi costurile serviciilor de consultanţă aferente investiţiilor, numai în cazul IMM-urilor.

(7) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi, procurate în condiţii de piaţă şi prevăzute în anexa nr. 1.

(8) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;

(9) Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.

Art. 4.

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1

Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”; Domeniul Major de Intervenţie 1 „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie” - partea de distribuţie.

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren, conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Costul de achiziţie a terenului fără construcţii este eligibil în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, etc.

3. Cheltuieli privind studiile de teren şi cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor pregătitoare şi a fazelor de proiectare aferente investiţiilor, numai în cazul IMM-urilor şi în limita a 50 % din costurile efectiv suportate de beneficiar pentru aceste tipuri de cheltuieli.

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie. a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări; c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie; d) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie.

e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, alte licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate). În cazul întreprinderilor mari, aşa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat, cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

## ANEXA  2 - OPISUl dosarului cererii de finanţare

| Nr.crt. | Document | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de finanţare (original şi două copii - conform model din Anexa 3) şi un CD cu CRF (în format Word care să conţină aceleaşi informaţii din Cererea de finanţare (exclusiv anexele)); |  |
| 2. | Declaraţie de eligibilitate a solicitantului, în original, completată şi semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform model din Anexa 3A; |  |
| 3. | Declaraţie de angajament, în original, completată şi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului conform model din Anexa 3B; |  |
| 4. | CV – urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) şi fişele de post aferente, dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor persoane, dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de management al proiectului) – în copie; |  |
| 5. | Studiul de Fezabilitate, în copie, conform model din Anexa 3D, însoţit de copii semnate şi ştampilate ale hotărârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF, împreună cu devizul general şi devizele pe obiect; acesta nu poate fi mai vechi de 1 an de la data aprobării; |  |
| 6. | Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, în original, completată conform Anexa 3F; |  |
| 7. | Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în original, conform modelului din Anexa 3G; : Dacă întreprinderea nu depune declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va considera automat întreprindere mare; |  |
| 8. | Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu - Anexa 3 H, în original; |  |
| 9. | Bilanţul contabil, depus şi înregistrat la autoritatea competenta, inclusiv balanţa contabilă, anexă la acesta, pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate, în copie. Întreprinderile cu activitate de mai putin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exerciţiile financiare încheiate; |  |
| 10. | Hotărârea organelor statutare ale Solicitantului de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare, în original sau copie certificată; |  |
| 11. | Licenţa de operare a reţelei de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor naturale, în copie, SAU acte juridice încheiate cu operatorii de distribuţie a energiei electrice sau operatori de distribuţie a gazelor naturale, prin care se reglementează modul de folosire de către aceştia a reţelelor sau staţiilor aflate în proprietatea lor, în copie – în cazul în care solicitanţii nu dispun de licenţe de operare; |  |
| 12. | Certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare, care să menţioneze obligatoriu : datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru; |  |
| 13. | Dovada depunerii solicitării pentru actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului obţinut conform legii (decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu), în copie. NOTĂ: Decizia etapei de încadrare eliberată conform legii va fi completată la capitolul „Recomandări”. Documentul trebuie să conţină denumirea proiectului, poziţia geografică exactă, adresa administrativă, datele de începere şi de terminare a proiectului, exact în aceeaşi formă şi conţinut ca în SF. Solicitantul trebuie să se asigure, prin modul în care face cererea către Agenţia pentru Protecţia Mediului, că datele menţionate mai sus sunt trecute corect şi complet în decizia etapei de încadrare. |  |
| 14. | Certificatul de urbanism (copie) sau Dovada depunerii solicitării pentru eliberarea Certificatului de urbanism, în copie, eliberat de autorităţile administraţiei locale dacă activităţile proiectului necesită obţinerea acestuia; |  |
| 15. | Avizul tehnic de racordare sau actualizarea acestuia, în copie, după caz, în funcţie de tipul proiectului, conform HG. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public SAU Acordul de acces la Sistemul National de Transport al gazelor naturale, în copie, după caz, conform HG nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, cu modificarile şi completările ulterioare; |  |
| 16. | Adresa emisă de AVAS prin care se confirmă că realizarea respectivului proiect nu constituie o obligaţie prevăzută în Contractul de privatizare (numai pentru societăţile privatizate). |  |

NOTĂ: Solicitantul va completa OPIS-ul dosarului cererii de finanţare conform modelului de mai sus. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină Vă rugăm să consultaţi şi lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii din Anexa 4.

## ANEXA 3 - CEREREA DE FINANŢARE

[este foarte important ca formatul Cererii de finanţare să fie păstrat ca atare; nu se admit modificări sau eliminări de paragrafe; la completarea cererii de finanţare se vor şterge toate informaţiile marcate între paranteze]

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul

2. Descrierea proiectului

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanţare

5. Lista de anexe

| ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE Se completează de către Organismul Intermediar |
| --- |
| Instituţia ……………………….. |
| Data înregistrării ………………… | Numele şi prenumele persoanei care înregistrează………………………….. |
| Număr de înregistrare…………….... | Semnătura…………………………… |
| Număr cerere de propunere de proiecte……….. |  |

TITLUL PROIECTULUI

……………………………

[titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate]

INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR

[nu se vor mai face alte completări]

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1	   SOLICITANT

Numele organizaţiei:	……………………………………..

Cod de înregistrare fiscală  ………….....…………………….

Cod unic de înregistrare ………...............................…………

Cod CAEN (aferent activităţii principale): .......................................................

Codul CAEN al activităţii solicitantului pentru care se solicită sprijin prin Fonduri Structurale.......................................................................................................................... ........................................................(dacă este diferit de cel aferent activităţii principale )

Adresa poştală:		……………………………………..

Adresa poştă electronică	………………… …………………. (dacă este cazul)

[Solicitantul va completa cu atenţie toate datele, fără omisiuni sau greşeli, acesta constituind un criteriu în evaluarea conformităţii administrative]

1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:

□    persoane juridice de drept public

□    persoane juridice de drept privat

| Date despre societatea comercială | Anul n* | Anul n*-1 | Anul n*-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de angajaţi |  |  |  |
| Cifra de afaceri | - | …………. | ………….. |
| Profit net | - | ................. | ................... |

n – anul depunerii cererii de finanţare

[Aceste date vor fi preluate din bilanţ ]

Este necesar ca solicitantul să completeze, în tabelul de mai sus, numai linia aferentă unui singur tip de profit, (profit net sau profit din exploatare) luat în considerare în cadrul procesului de evaluare a eligibilităţii solicitantului)

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL [Se va preciza persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să semneze şi să reprezinte Solicitantul].

Nume 			………………………….

Funcţie	             …………………………

Număr de  telefon	………………………….

Număr de fax 		…………………………..

Adresă poştă electronică 	…………………………..

[Informaţiile de mai sus vor fi identice cu cele menţionate în certificatul constatator]

1.4. PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate]

Nume 		………………………….

Funcţie	            …………………………

Număr de  telefon	………………………….

Număr de  fax 		…………………………..

Adresă poştă electronică 	…………………………..

1.5 	BANCA

Banca/ Sucursală:             ………………………...

Adresa:			………………………….

Cod IBAN:		……………………………

[completarea acestor date este obligatorie, fiind criteriu în evaluarea conformităţii administrative]

1.6 	SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani?

Da     □                                   Nu  □

[se va completa în detaliu cu tipul asistenţei şi menţionarea în clar a instituţiei de la care s-a obţinut finanţarea]

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul):

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………

Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute……..

Valoarea proiectului…………………(în lei)

Sursa de finanţare…………………….

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?

Da □                                           Nu □

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………

Valoarea proiectului…………………(în lei)

Sursa de finanţare…………………….

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARA 4 ................................................................................................

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1 ...........................................................................

OPERAŢIUNEA B .....................................................................................................

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT .........................................................................

2.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări]

ROMÂNIA

REGIUNEA:

JUDEŢUL:

LOCALITATEA:

[Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe judeţe sau localităţi, se vor menţiona judeţele/ localităţile.]

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului [Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare 4, precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE]

[Se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii deosebite în încadrarea activităţilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinţele programului]

2.3.2 Context [Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului

[se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza [se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului [se vor preciza sediul/sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.6 Rezultate anticipate [se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi sub-activitate menţionată anterior la pct.2.3.4]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil)

[se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect]

[nu mai mult de o pagina şi se va corela cu planul de marketing din Studiul de fezabilitate]

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului(detalierea proiectului pe activităţi, responsabili şi termene). În cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului se vor prezenta doar fişele de post şi cerinţele minime (expertiza necesară etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului.]

2.5 DURATA PROIECTULUI

[Precizaţi durata implementării proiectului exprimată în luni, până la finalizarea lucrărilor, pe etape, incluzând separat perioada de realizare a studiilor preliminare - studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc). Perioada de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 5 ani de la semnarea CF, conform criteriilor de eligibilitate]

[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

[Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare precum şi cele previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, prin prezentarea graficului de realizare a investiţiei de la faza de elaborare a studiilor preliminare, de contractare a cofinanţării din fondurile AP4 şi de începere a lucrărilor până la faza de punere în funcţiune a obiectivului.]

[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate precum şi cu graficul de rambursare întocmit în faza de contractare ]

| Activitate (până la semnarea contractului de finanţare) | De la…. | Pana la…. |
| --- | --- | --- |
| 1. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| 2. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| 3. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| .... | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |

| Activitate (după semnarea contractului de finanţare) | De la…. | Pana la…. |
| --- | --- | --- |
| 1. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| 2. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| 3. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| .... | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |
| n. | zi_________luna_______an | zi_________luna_______an |

[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

[Completaţi primul tabel cu  activităţile realizate până la semnarea contractului de finanţare cu datele calendaristice (ex.2 iunie 2007) şi al doilea tabel cu activităţile realizate după semnarea contractului de finanţare cu nr. zilei, lunii (ex.a treia luna) şi anului (ex: primul an) de la semnarea contractului de finanţare.]

2.7	INDICATORI

[Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabelul de mai jos. Faţă de indicatorii deja identificaţi în tabel, în funcţie de tipul proiectului, descrieţi/ cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea  proiectului care nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect (includeţi maxim 5 asemenea indicatori).]

| INDICATORI | Valoare la începutul perioadei de implementare [în cifre] | Valoare estimată la sfârşitul perioadei de implementare | Valoare estimată la sfârşitul perioadei de menţinere obligatorie a investiţiei (3/5 ani) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lungime de reţea de distribuţie extinsă/ modernizată sector energie electrică (km); |  |  |  |
| Lungime de reţea de distribuţie extinsă/ modernizată sector gaze naturale (km); |  |  |  |
| Sisteme noi de conducere a instalaţiilor, inclusiv SCADA |  |  |  |
| Nivelul reducerii pierderilor tehnologice în reţelele de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor naturale (%) |  |  |  |

NOTA: Lista completă a indicatorilor de monitorizare se va considera definitivă la momentul semnării contractului de finanţare. In situaţia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii proiectului asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu luarea în considerare a specificului proiectului.

RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

| TIP | DENUMIRE | MOD DE RELAŢIONARE |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM |  |  |
| STRATEGIE |  |  |
| PROIECT |  |  |
| ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL |  |  |

2.9	TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

Da □                                          Nu □

Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

Da □                                          Nu □

Daca DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

[acest punct va fi completat numai de către solicitanţi autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru activităţi eligibile care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat]

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

Da □                                          Nu □

Dacă da, vă rugăm sa estimati valoarea netă a veniturilor generate de proiect

..........................................RON

2.11 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

[Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp)].

.......................................................................................

[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină]

2.12 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

Da □                                          Nu □

Vă rugăm să detaliaţi.

…………………………………………………………………………………………………………

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

Da □                                          Nu □

Vă rugăm să detaliaţi.………………………………………………………………

[se va completa cu informaţii privind felul în care asistenţa nerambursabilă va contribui la implementarea proiectului – nu mai mult de jumătate de pagină, în corelare cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE [se menţionează masurile ce urmează a fi luate în vederea respectării legislaţiei comunitare în vigoare]

[Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă. (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc)]

| Nr. | Activitatea de informare şi publicitate (vă rugăm descrieţi, pe scurt) | Durata estimată/ Perioada | Costuri estimate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

3.	CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

[modul în care puteţi să faceţi dovada respectării aspectelor referitoare la egalitatea de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă]

3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este cazul)

.………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………

[se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivările corespunzătoare – nu mai mult de jumătate de pagină]

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ

[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă]

[se va completa cu informaţii prin care Solicitantul explică modul în care proiectul corespunde necesitaţilor prezentului fără a influenţa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la creşterea eficienţei energetice, dacă este cazul – nu mai mult de o pagina]

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru].

[se va completa cu informaţii privind modul în care Solicitantul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, inclusiv în respectarea acestui principiu la încheierea contractelor de achiziţii/servicii – nu mai mult de o pagină]

3.4 ACHIZIŢII

[Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor: ]

| ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE |
| --- |
| Nr. Crt. | Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului | Valoarea reală (euro şi lei) | Procedura aplicată | Data începerii procedurii | Data finalizării procedurii/Stadiul procedurii |

| ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE |
| --- |
| Nr. Crt. | Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (euro şi lei) | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii* | Data estimată pentru finalizarea procedurii* |

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANŢARE

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

[se va corela cu Studiul de fezabilitate]

| Nr. crt. | Denumirea cheltuielii*) | Valoarea totală a cheltuielii cu TVA (lei) | Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (lei) | Finanţarea nerambursabilă | Contribuţia proprie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prevederile legale | Procentul (%) | Valoarea finanţării nerambur-sabile (lei) | la valoarea eligibilă a cheltuielii (lei) | Cheltuieli conexe şi neeligibile (lei) |
| 0 | 1 | 2 = 3+8 | 3= 6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Categoria de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cheltuieli pentru achiziţia terenului aferent investiţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului precum: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cheltuieli privind studiile de teren şi cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor pregătitoare şi a fazelor de proiectare aferente investiţiilor , numai în cazul IMM-urilor ( în limita a 50% din costurile efectiv suportate de beneficiar pt aceste tipuri de cheltuieli ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.a | Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4b | Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4c | Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4d | Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4e. | Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, alte licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Alte cheltuieli neeligibile - TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

[se va corela cu studiul de fezabilitate]

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE |
| --- | --- | --- |
| I | VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (I=II+III) |  |
| II | VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI |  |
| III | VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI |  |
| 1 | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ |  |
| 2 | CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI (2=I-1) |  |
| 2.1 | Contribuţia în numerar |  |
| 2.2 | Contribuţia în natura |  |
| 2.3 | Împrumut |  |

[înainte de completare se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului în scopul completării corecte a datelor solicitate, acestea constituind criteriu de selecţie la capitolul eligibilitatea proiectului]

4.3. Graficul cererilor de rambursare

| Cerere de rambursare nr. | Activitatea/subactivitatea pentru care se solicită rambursarea | Suma estimativă de rambursat (lei) | Data estimativă a depunerii (luna...de la data semnării contractului) |
| --- | --- | --- | --- |

4.4. Prefinanţarea

Solicit prefinanţare:

Da □			Nu □

Dacă Da, vă rugăm specificaţi:

| Data estimată a depunerii cererii de prefinanţare la OIE |  |
| --- | --- |
| % din valoarea totală a ajutorului financiar |  |
| Cuantumul sumei solicitate (lei) |  |

5. DECLARAŢIE

Declar că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate la prezenta sunt corecte, conforme cu realitatea şi identice cu cele prezentate în cele două copii ale dosarului (inclusiv cu cele prezentate în varianta electronică a CRF de pe CD), iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

DATA ÎNTOCMIRII :				SEMNĂTURA AUTORIZATĂ

[se va specifica în clar numele şi funcţia ]

### ANEXA 3a - Declaraţie de eligibilitate

[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului]

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, cunoscând că declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infractiune şi este pedepsita de legea penală, declar pe propria răspundere că:

<denumirea organizaţiei solicitante> depune Cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă,  în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice  2007-2013,

- <denumirea organizaţiei solicitante> NU se află în nici una din situaţiile de mai jos:

- este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004) şi cu  prevederilor Legii nr. 85/2006.

- are activităţile comerciale suspendate sau are alte restricţii în activităţile comerciale;

- este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislatiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform legislatiei în vigoare;

- obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

- obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.

- Nu am suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale indreptate impotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti;

- Nu am fost condamnat definitiv şi irevocabil pentru infractiuni de fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunităţii Europene;

- Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică;

b) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;

c) în cazul aprobării proiectului pentru finanţare, voi face toate demersurile astfel încât, la semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire/reţele) necesară implementării proiectului să fie liberă de orice sarcini.

- Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, etc.);

Data:                       		                          Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:

### Anexa 3b - DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

Subsemnatul [nume şi prenume], posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP [nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [functie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante], solicitant individual/în parteneriat de finanţare pentru realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare

mă angajez:

- Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de ………RON reprezentând .... % din valoarea totală eligibilă a proiectului, la momentul şi în condiţiile descrise în CRF. (conform secţiunii 4.2.”Sursele de finanţare” din formularul cererii de finanţare) ;

- Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului în concordanţă cu graficul de realizare a proiectului.

- Să menţin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, să nu gajez sau ipotechez bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani pentru IMM şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă

- Să nu aduc nici o modificare substanţială, în conformitate cu  definiţia mai jos, în ce priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care aceasta se produce, independent de voinţa mea sau ca rezultat al acţiunilor mele, să informez Organismul Intermediar în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei.

Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:

  - afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit            şi

  - rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei. sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică)

- Să respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniu (în principal, cu privire la protecţia mediului, achiziţii publice, informare, publicitate).

- Să împuternicesc organele fiscale să transmită AM POS CCE /OIE, la solicitarea acestora, informaţii privind situaţia fiscală a solicitantului.

- Să nu furnizez informaţii false

Data:         `				Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:

### ANEXA 3C - MODEL CURRICULUM VITAE

| Informaţii personale |  |
| --- | --- |
| Nume / Prenume | Nume, Prenume |
| Adresă(e) | Nume stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară |
| Telefon(oane) | Fix: | Mobil: |  |
| Fax(uri) |  |
| E-mail(uri) |  |
| Naţionalitate(-tăţi) |  |
| Data naşterii | (ziua, luna, anul) |
| Sex |  |
| Experienţa profesională | Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) |
| Perioada | (de la – până la) |
| Funcţia sau postul ocupat |  |
| Principalele activităţi şi responsabilităţi |  |
| Numele şi adresa angajatorului |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate |  |
| Educaţie şi formare |  |
| Perioada | Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) |
| Calificarea / diploma obţinută |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare |  |
| Informaţii suplimentare | Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) |
| Anexe | Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) |

NOTĂ: Modelul este conform HG nr. 1021/2004. Acest document va fi însoţit de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al solicitantului, pe fiecare pagină.

### ANEXA 3d - CONŢINUTUL cadru al Studiului de fezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul studiului.

Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

- concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat;

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

- descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

- zona şi amplasamentul;

- statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

- situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

- studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

- caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

- situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

- concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. (se recomandă utilizarea diagramei Gantt).

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;

2. detalierea costurilor pe structura devizului pe obiect

3. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Costul total al investiţiei este cel stabilit în devizul general al proiectului, construit pe baza devizelor pe obiect.

Devizele pe obiect cuprind totalitatea echipamentelor şi lucrărilor din cadrul proiectului, aşa cum apar în - listele de echipamente şi lucrări – ataşate devizelor şi care reflectă cu exactitate toate activităţile impuse de SF pentru realizarea variantei / scenariului recomandat.

Analiza Cost-Beneficiu (vezi Anexa 3E - Instrucţiuni privind ACB):

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;

Vor fi prezentate scenariile tehnico-economice de implementare a proiectului, care să reprezinte diverse alternative investitionale dimensionate valoric:

- Varianta fără investiţie = previziuni activitate curentă

- Varianta cu investiţie = previziuni pentru activitatea companiei după implementarea investiţiei în varianta cu asistenţă financiară nerambursabilă şi varianta fără asistenţă financiară nerambursabilă – din surse proprii ale solicitantului ( activitate curentă + investiţie);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, termenul de recuperare a investiţiei (PBP);

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală iar determinarea fluxului cumulat se face ca diferenţă între scenariul afacere plus investiţie şi cel al operării afacerii fără investiţie.

Fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat) ia în considerare numai costurile şi veniturile legate direct de obiectivul investiţiei. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. Fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele nu sunt luate în considerare.

Se va indica şi fluxul  de numerar cumulat pe fiecare an de operare a investiţiei.

- calcularea RIR se va face cu rata de actualizare 5% recomandată de Comisie şi în preţuri constante; Calculul RIR se referă la întregul cost investiţional, indiferent de sursele de finanţare.

- calcularea PBP se face pe baza balanţei consolidate ( vezi fluxul incremental cumulat)

4. analiza de senzitivitate;

5. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = .–... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

............;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ: SF nu trebuie să fie elaborat/ actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanţare. SF va fi însoţit de hotărârea organelor statutare ale Solicitantului, privind aprobarea SF, în original sau copie conform cu originalul. Este obligatoriu ca SF să conţină următoarele documente, absolut necesare realizării etapei de evaluare tehnico- financiară: devizul general; toate devizele pe obiect; listele de echipamente şi listele de cantităţi de lucrări pe baza cărora s-au întocmit devizele pe obiect; fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect, stabilite de elaboratorul SF-ului astfel încât să se obţină performanţa tehnică recomandată şi analizată la ACB. Fişele trebuie să conţină suficiente date tehnice pentru a se putea încadra echipamentele într-o categorie distinctă şi a se justifica preţul de achiziţie indiferent de origine; în funcţie de tipul proiectului, datele pe baza cărora se pot estima criteriile de evaluare tehnică şi financiară din Anexa 5.

### Anexa 3E INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU (ACB)

Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor documente:

- Document de lucru nr. 4 (“Working document no. 4”) – Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;

- Manualul CE privind ACB (“Guide to cost-benefit analysis of investment projects”) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_eu.pdf

- (disponibilă şi versiunea în limba română)

- Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii; Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008.

Rezultatele analizei cost beneficiu vor fi prezentate sintetic în următoarea structură:

- Identificarea proiectului;

- Definirea obiectivelor şi indicatorilor;

- Analiza opţiunilor;

- Analiza financiară;

- Analiza economică;

- Analiza de sensitivitate şi risc.

A. Identificarea proiectului.

Identificarea corectă a proiectului şi a beneficiarilor este definitorie pentru abordarea ACB.

Promotorul proiectului elaborează ACB pentru a furniza suficiente elemente evaluării acestuia şi pentru a justifica cofinanţarea din fonduri publice. În acest scop se va trata proiectul ca o unitate integrată de analiză indiferent de delimitările administrative, recurgându-se la analiza consolidată a tuturor elementelor interrelaţionate major de către aplicaţie. Aplicarea metodei incrementale nu este posibilă fără identificarea exactă a proiectului ca unitate de analiză.

B. Definirea obiectivelor proiectului şi stabilirea indicatorilor de implementare care reflectă modul de îndeplinire a obiectivelor specifice se face pe baza unei abordări strategice şi sinergice cu obiectivele generale POS CCE şi cele ale Axei Prioritare 4.

C. Analiza opţiunilor.

Prezintă un rezumat al rezultatelor studiilor de identificare a oportunităţilor, selectarea alternativelor pe baza analizei de fezabilitate şi a altor metode de analiză, alegerea opţiunii optime.

În această etapă se stabileşte scenariul fără proiect ( Varianta 0 sau BAU – “business as usual”), care uneori se identifică cu scenariul catastrofic (“a nu face nimic”), scenariu care stă la baza calculului fluxurilor financiare incrementale. Pentru detalii se va consulta anexa nr. 2 la Instrucţiunile de aplicare ale HG 28/2008.

D. Analiza financiară.

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţele şi sustenabilitatea financiară a investiţiei propuse şi de a stabili cea mai bună structură de finanţare, inclusiv nivelul optim al intervenţiei cofinanţării din fonduri publice.

Scopul principal îl constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referinţă care să facă posibilă determinarea cu acurateţe a indicatorilor de performanţă.

Analiza se efectuează în baza metodei incrementale, veniturile şi costurile incrementale reprezentând diferenţa dintre valorile asociate proiecţiei scenariului “cu proiect” şi cele asociate scenariului “BAU”. Datele care rămân constante în cele două scenarii nu se iau în considerare.

Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazează pe câteva convenţii: numai fluxurile de numerar efective sunt luate în consideraţie, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizările şi provizioanele; valorile sunt determinate incremental şi sunt calculate la valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a investiţiei, să fie reflectate la valoarea prezentă.

Abordarea fluxului de numerar din punct de vedere al componentelor poate fi diferită după cum serveşte la determinarea indicatorilor de performanţă ai proiectului, la evaluarea sustenabilităţii financiare a proiectului sau la calcularea indicatorilor de performanţă aferenţi capitalului propriu investit.

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele elemente componente ce trebuie avute în vedere la elaborarea fluxurilor financiare de numerar.

| ANALIZA FINANCIARĂ - sumar - |
| --- |
|  | FNPV(C) | Sustenabilitate | FNPV(K) |
| TOTAL COST INVESTIŢIONAL teren construcţii echipament - - necorporale (licenţe, patente) alte cheltuieli investiţionale variaţia capitalului de lucru | - - - - - -(+) | - - - - - -(+) |  |
| VALOAREA REZIDUALĂ | + |  | + |
| TOTAL COSTURI DE OPERARE materii prime salarii energie, utilităţi întreţinere şi operare costuri administrative reparaţii capitale, înlocuiri, p.s.* alte ieşiri de numerar dobânzi rambursări de credite impozite şi taxe | - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| VENITURI OPERAŢIONALE produs X produs Y servicii | + + + | + + + | + + + |
| SURSE DE FINANŢARE asistenţă UE bugetul de stat capital privat (buget local) împrumuturi alte resurse (subsidii operare, ramburs.TVA) |  | + + + + + | - ** - |
| * Nu se suportă din costul investiţional, nu sunt prevăzute în devizul general al investiţiei. ** Numai în cazul indicatorilor de performanţă la nivelul capitalului naţional NOTA: - sau + indică natura fluxului |

Din motive de comparabilitate a proiectelor, în procesul de evaluare şi selectie, proiecţiile privind fluxul de numerar vor respecta următoarele recomandări:

1. Analiza financiară se efectuează în lei. Acolo unde sunt  necesare conversii în/din alte valute se vor folosi ratele de schimb recomandate sau ratele de schimb relevante: cursuri medii anuale sau cotaţiile cele mai apropiate datei depunerii cererii de finanţare.

2. Perioada de referinţă a investitiei şi perioada de viaţă a echipamentelor. Valoarea reziduală.

Perioada de referinţă se referă la numărul de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu şi însumează perioada de realizare a investiţiei cu perioada de referinţă recomandată pentru operarea investiţiei.

| PERIOADELE DE REFERINŢĂ privind operarea investiţiilor în sistemul energetic |
| --- |
| Tipul proiectului | Durata |
| Proiecte a căror operare este condiţionată de o infrastructură preexistentă* | Minimum 15 ani |
| Transport şi distributie energie (interconectări) staţii linii SCADA | Conform normativelor |
| Producerea de energie electrică şi termică din surse regenerabile: - eolian - geotermal - solar-fotovoltaic - solar termic - biomasa (cazane) în funcţie de combustibil şi tip cazane - biomasa- centrale cogenerare - microhidrocentrale | 20 ani 15 ani 15 ani 15 ani 15 ani 20 ani 25 ani |
| * Cu excepţia proiectelor de eficienţă energetică pentru care se poate fundamenta şi justifica perioade mai mici de 15 ani. |

Anul 1 al perioadei analizate luat în considerare pentru actualizare va fi anul de începere al investiţiei.

Perioada de referinţă pentru operarea investiţiei se va compara cu duratele medii de viaţă ale echipamentelor utilizate folosind un tabel al cărui model este redat mai jos:

Perioada de referinţă pentru operarea investiţiei: 15 ani

Echipamente/construcţii                valoare de intrare (lei)         durata medie (normată) de viaţă

Echipament x                                            xxxx                                                  15 ani

Echipament y                                            xxxx                                                  18 ani

Echipament z                                            xxxx                                                  10 ani

În cazul duratelor de viaţă sub perioada de referinţă se prevăd în fluxul de numerar costuri de înlocuire sau de prelungire a duratei de viaţă a echipamentului respectiv.

În cazul duratelor de viaţă peste perioada de referinţă se vor estima valori reziduale.

Valoarea reziduală a investiţiei este o componentă importantă a fluxului de numerar şi poate fi determinată pe baza modelului de mai sus. Metodologia de stabilire a valorii reziduale va fi prezentată în ACB împreună cu rezultatele la care s-a ajuns.

În cazul unei analize consolidate pe o infrastructură preexistentă, valoarea reziduală a infrastructurii existente este intrare în primul an al fluxului de numerar.

3. Costul investiţional.

În continuare sunt expuse unele considerente care sunt valabile numai în ceea ce priveşte conceptul de cost investiţional folosit în proiecţia fluxului de numerar pentru analiza financiară. Aceste considerente nu vor fi generalizate pentru alte capitole ale documentaţiei proiectului.

În cadrul ACB costul investiţional se consideră fără TVA atunci când beneficiarul investiţiei recuperează TVA prin compensare sau prin cereri de rambursare. Neplătitorii de TVA care vor înregistra activele în evidenţă la preţ de intrare inclusiv TVA, vor prezenta costul investiţional ca atare, cu includerea TVA, indiferent dacă acesta este rambursat sub forma unei surse de finanţare.

Principalele componente ale costului investiţional sunt:

- Activele fixe (imobilizari corporale şi necorporale);

- Costurile de pregătire şi implementare a investiţiei (proiectare, organizare de şantier, avize şi acorduri, testare echipament, pregătire personal de exploatare etc);

- Variaţia capitalului de lucru.

Activele fixe constituie componenta cea mai importantă şi informaţiile privind costul acestora se preiau din studiul de fezabilitate. Pentru a se evita supraevaluarea nejustificată a acestor costuri, şi pe această cale deformarea indicatorilor de performanţă, proiectele vor prezenta costul unitar specific şi comentariile asupra acestuia, luînd în considerare valorile de referinţă statistice disponibile pe plan naţional, european şi mondial, conform modelului de mai jos:

ARTICOL                           cost investiţional pe unit.de măsură                      comentarii

Extindere linie distribuţie               xxxx  lei / 1 km                           alte date statistice comparabile

Producţie energie electrică

fotovoltaică                             xxx  lei / MW putere instalată             alte date statistice comparabile

Retehnologizare microhidro    xxx lei / MW putere retehnol.             alte date statistice comparabile

Valorile utilizate pentru toate componentele costului investiţional se stabilesc incremental. În acest sens atragem atenţia în special asupra variaţiei capitalului de lucru care nu trebuie considerat ca un fond iniţial, ci se calculează ca un flux net determinat incremental anual (numai diferenţele cu semn negativ dintre activele circulante nete an (n+1) faţă de anul (n)).

4. Rata de actualizare.

Rata de actualizare ce va fi utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană de 5% pentru perioada de programare 2007-2013. Fiind o rata reală, pentru proiecţia fluxului de numerar se vor utiliza preţuri constante, determinate la momentul efectuării analizei. Aceste preţuri pot fi indexate pe baza indicelui statistic privind creşterea preţurilor de consum sau pe baza ratelor de creştere/descreştere marginală a preţurilor. În fundamentări se vor specifica sursele folosite pentru indexări, disponibilitatea şi modul lor de accesare.

Nu se admite folosirea preţurilor curente şi actualizarea acestora cu rata reală de 5%.

Acolo unde se pot face referiri precise la schimbarea preţurilor relative în viitor se pot utiliza preţuri curente cu justificarea şi fundamentarea acestora. Se va utiliza pentru actualizare o rata nominală calculată cu formula:

(1+n) = (1+r) * (1+i)   unde:  n = rata nominală

r = rata reală

i = rata inflaţiei

5.  Fluxurile de numerar se determină inainte de taxare, cu excepţia fluxului utilizat în analiza de sustenabilitate. Menţionăm că indicatorii de performanţă trebuie să ne indice rezultatele proiectului de investiţie indiferent de politica fiscală utilizată la nivel naţional sau local. Totuşi, taxele directe vor fi incluse în fluxul de numerar care indică sustenabilitatea financiară alături de alte componente pentru care se vor face referiri în cele ce urmează.

Atragem atenţia că fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de performanţă  ai proiectului nu iau în considerare sursele de finanţare şi în consecinţă nici fluxurile generate de eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanţele investiţiei se evaluează independent de modalitatea de finanţare pentru care se optează.

Recomandăm modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru calculul indicatorilor de performanţă, pentru profitabilitatea capitalului propriu şi pentru sustenabilitatea financiară.

6. Costurile de operare.

Costurile de operare se estimează pe o bază anuală şi se fundamentează pe elemente componente. Pentru fundamentare se poate utiliza următorul model:

ARTICOL                                                     costuri anuale de operare                     comentarii

1. Costuri directe de producţie

Total din care:                                                          xxxx   lei                             …………………

- materii prime şi materiale

- salarii

- servicii

- întreţinere şi reparaţii

- cheltuieli generale de producţie

2. Costuri administrative şi generale

3. Costuri legate de vânzare şi distribuţie

Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăţi efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevăzute etc se elimină din proiecţia fluxului de numerar.

Fluxurile financiare de natura dobânzilor şi rambursările de credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanţă ai proiectului. De asemenea, nu se iau în considerare impozitele, taxele şi alte ieşiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare.

Se includ în costurile de operare, în masura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiţionale, reparaţiile capitale şi înlocuirile de echipamente cu durata de viaţă sub perioada de referinţă. Aceste costuri vor fi nominale şi alocate perioadei în care se efectuează şi nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăţilor efective.

7. Venituri.

În proiecţia veniturilor pentru fluxurile de numerar se va ţine cont de situaţia concreta prin care se realizează valorificarea produsului/serviciului.

În cazurile în care energia se livrează la tarife/preţuri reglementate se va lua în considerare dacă reglementările sunt la nivel naţional sau local, valabile pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte, ce principii metodologice stau la baza acestor reglementări, dacă există posibilitatea unei opţiuni din partea operatorului investiţiei privind folosirea tarifelor/preţurilor reglementate, dacă există posibilitatea ca operatorul să intervină în stabilirea veniturilor reglementate etc. Toate aceste informaţii fac parte integrantă din justificarea premizelor pe care se elaborează ACB.

Indiferent de modalitatea stabilirii preţurilor sau tarifelor (pe piaţă, bilaterale, reglementate) se vor face consideraţii asupra respectării următoarelor principii:

- dacă aranjamentele privind valorificarea producţiei oferă suficientă siguranţă;

- dacă se respectă principiul “poluatorul plăteşte” (în special cum influenţează aplicarea acestui principiu estimările de preţ pe intreaga perioadă de analiză);

- dacă preţurile şi tarifele folosite nu depăşesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condiţiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preţ pe respectiva piaţă;

În cazurile în care energia nu se livrează în sistem la preţuri prestabilite, fundamentarea de preţ nu va lua în considerare preţurile punctuale ale tranzacţiilor la o anumită dată. Având în vedere volatilitatea preţurilor pe pieţele PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare) şi PCCB (Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale),  se recomandă folosirea unor preţuri medii la nivelul unei perioade reprezentative (de exemplu an).

În cazurile în care cererea de energie nu este asigurată prin preluări în sistemul naţional, fundamentarea preţurilor şi tarifelor va cuprinde şi un plan de afaceri prin care se va estima cererea şi beneficiarii ţintă, variaţia cererii pe intervale de timp de referinţă, volatilitatea cererii, nivelul maxim şi minim de preţ, natura aranjamentelor comerciale, dacă se are în vedere comercializarea intracomunitară sau la export, infrastructura utilizată pentru transport şi distribuţie, bonificaţii şi alte avantaje oferite cumpărătorilor, precum şi orice alte principii tarifare care influenţează nivelul veniturilor.

În general nu sunt incluse în proiecţiile de venituri transferurile şi subvenţiile, TVA-ul şi alte taxe indirecte colectate de la utilizatori în folosul autorităţilor publice.

Veniturile vor fi reduse corespunzator perioadelor de nefunctionare datorita inlocuirilor sau reparatiilor.

În cazul în care operatorul nu este şi proprietarul infrastructurii utilizate se va proceda, în funcţie de situaţia concretă, la o analiză financiară consolidate a celor două părţi. Aceleaşi considerente se impun şi în cazul asocierilor PPP.

În cazul utilizării producţiei de energie pentru consumul propriu, determinarea veniturilor se face incremental, prin luarea în considerare a economiilor la cheltuieli (“cost savings”). Pentru fundamentare sunt necesare estimările de cheltuieli privind consumul de energie în situaţia fără proiect, proiectate pe întreaga perioadă de analiză, precum şi nivelul subvenţiilor primite de operator pentru acoperirea cheltuielilor legate de consumul propriu, dacă este cazul, în ambele scenarii.

În cazul proiectelor de investiţii privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, la proiecţia fluxului de numerar se vor lua în considerare veniturile provenite din comercializarea certificatelor verzi, obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din motive de comparabilitate a proiectelor, în vederea evaluării şi selecţiei, preţul certificatului verde se va calcula la nivelul de 40 Euro/1 certificat, la rata de schimb anuală prognozată de Institutul de Statistică pentru fiecare an al perioadei de analiză.

În cazul produselor secundare care rezultă din investiţia propusă, nivelul veniturilor se va determina în concordanţă cu planul de afaceri întocmit pentru valorificarea acestor produse. Analiza ACB va lua în considerare preţurile de referinţă pentru aceste produse şi numai în cazuri excepţionale preţuri nominale rezultate din negocieri bilaterale, cu dovada condiţiilor particulare care impun situaţia respectivă.

8. Indicatorii de performanţă.

Evaluarea performanţelor financiare se realizează prin calcularea următorilor indicatori:

- valoarea financiară actuală netă (VANF)

- rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)

- raportul cost-beneficiu

Acolo unde se consideră relevant ghidul operaţiunii va solicita în mod expres şi alti indicatori.

Indicatorii de performanţă ai proiectului se calculează luând în considerare costul total al investiţiei indiferent de soluţia aleasă pentru finanţarea acesteia. În literatura de specialitate şi în programele pentru calcularea indicatorilor, corespondentul VANF este “financial net present value” (FNPV) şi pentru RIRF este “financial intern rate of return” (FRR). Calculul acestor indicatori se efectueaza în baza fluxului net de numerar (“net cash flow”) reprezentând veniturile nete (diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar pe fiecare an al perioadei analizate).

VANF este exprimat în unităţi monetare (lei) şi depinde de mărimea proiectului exprimând “valoarea” acestuia, în timp ce RIRF reprezintă un număr (procent) prin prisma căruia se pot evalua performanţele viitoare ale proiectului în comparaţie cu alte proiecte similare.

În cazul proiectelor în care analiza financiară evidenţiază indicatori “negativi” (respectiv “valoarea” proiectului (VANF) este negativă iar “rentabilitatea” proiectului (RIRF) este sub rata de actualizare) se justifică finanţarea proiectului din fonduri publice nerambursabile cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

- analiza economică (şi/sau motivaţia ajutorului de stat) evidenţiază utilitatea socială a proiectului

- intervenţia financiară este calibrată cu ajutorul analizei de profitabilitate în cazul proiectelor aflate sub incidenţa ajutorului de stat sau cu ajutorul determinării deficitului de finanţare (“funding gap”) pentru celelalte proiecte.

Indicatorii de performanţă calculaţi la nivelul întregului proiect de investiţii se individualizează cu simbolul C (VANF/C şi RIRF/C).

9. Analiza de profitabilitate.

Este cerută în cazul proiectelor derulate în cadrul unor scheme de ajutor de stat deoarece indică dacă transferul de fonduri publice s-a realizat în exces sau în deficit faţă de nevoia de finanţare a proiectului.

În acest sens se calculează indicatorii de performanţă ai capitalului propriu investit (VANF/K şi RIRF/K) care indică capacitatea proiectului de a avea “valoare” şi o rată de retur a capitalului investit comparabilă cu performanţele altor proiecte din domeniul respectiv. Indicatorii de referinţă (RIRF/K) pentru sectorul energetic se situează între 10% şi 16%.

Calculul indicatorilor (K) se face pe baza fluxului de numerar ce stă la baza VANF/C şi RIRF/C în care costul investiţional total se înlocuieşte cu suma finanţată din surse proprii de către solicitant, finanţarea nerambursabilă nu se ia în calcul, creditul şi costul acestuia se evidenţiază ca o ieşire pe parcursul perioadei de operare în conformitate cu planul de rambursare (vezi Analiza financiară – sumar).

În funcţie de situaţii specifice (de ex. PPP) indicatorii K se pot calcula separat pentru operator şi pentru proprietarul de infrastructură, luându-se în considerare pentru fiecare partea de contribuţie proprie la capitalul investit.

10. Determinarea deficitului de finanţare.

Se efectuează în situaţiile menţionate în ghid,(în functie de specificitatea fiecarei operatiuni) pentru stabilirea valorii finanţării nerambursabile în vederea încheierii contractului de finanţare.

Se va avea în vedere aplicarea principiilor expuse în art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, respectiv se cofinanţează proporţional din fonduri publice (instrumente structurale) numai acea parte a costului investiţional eligibil care nu poate fi acoperită din veniturile generate de investiţie într-o proiecţie actualizată estimată pentru întreaga perioadă de referinţă.

Paşii şi instrucţiunile pentru calculul deficitului de finanţare sunt redate în Documentul de lucru nr. 4 (WD4) Secţiunea 3.

În principiu constau în:

PAŞI PENTRU DETERMINAREA VALORII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

(Perioada de programare 2007 – 2013)

Pasul 1. Determinarea ratei deficitului de finanţare (R) :

R = Max EE / CIA

unde:

Max EE = CIA – VNA  (cheltuielile eligibile maxime - articolul 55 (2)).

CIA reprezintă costul investiţional actualizat.

VNA reprezintă venitul net actualizat, respectiv veniturile din operare actualizate la care se adaugă valoarea reziduală actualizată şi se scad cheltuielile de operare actualizate.

Pasul 2. Determinarea valorii finanţării nerambursabile (“valoarea de decizie =VD) :

VD = CE*R

unde:

CE reprezintă cheltuielile eligibile totale.

Pentru mai multe detalii se poate consulta COCOF 07/0074/04-EN European Commission Directorate General Regional Policy “Information note to the COCOF
Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects”

Art. 55 nu se aplică:

- în cazul proiectelor care nu generează venituri;

- în cazul proiectelor care nu generează suficiente venituri pentru a acoperi costurile operaţionale;

- în cazul proiectelor subiecte ale ajutorului de stat dacă nu se menţionează altfel prin legislaţia specifică privind acordarea ajutorului;

- în cazul proiectelor al căror cost investiţional este sub 1 mil. Euro. (NOTĂ: În acest din urmă caz costul investiţional total al proiectului va trebui să rămână în permanenţă sub pragul de 1 mil. Euro, pragul aplicându-se inclusiv pentru valoarea de implementare finală a proiectului.)

Ca regula generală deficitul de finanţare se stabileşte acolo unde este posibil să se estimeze cu suficientă precizie veniturile şi costurile rezultate din exploatarea proiectului. Acolo unde estimarea veniturilor, în special, se dovedeşte dificilă, se va acorda o atenţie specială analizei de sensitivitate şi risc care trebuie să indice variabilele critice cu probabilitate mare de risc ce vor fi monitorizate după implementarea proiectului. Veniturile realizate în exces faţă de estimări, care induc modificări majore ale deficitului de finanţare, vor fi rambursate de către beneficiarul proiectului cu ocazia recalculării deficitului de finanţare în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare.

11. Sustenabilitatea financiară.

Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei.

Fluxul de numerar cumulat este un element obligatoriu în cadrul ACB (vezi Anexa 2 la Instrucţiunile pentru aplicarea HG 28/2008). Fluxul se proiectează pe aceleaşi baze principiale expuse până în prezent şi în structura expusă în caseta privind “ANALIZA FINANCIARĂ – sumar”. Diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum şi toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare. Valoarea reziduală nu se ia în considerare. Ieşirile reprezintă costurile investiţionale, costurile de operare, rambursările de credite, plăţi dobânzi şi alte cheltuieli ocazionate de obţinerea creditării, taxele şi impozitele, alte plăţi generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanţare a investiţiei.

Deficitele temporare pot fi acoperite prin credite revolving probând că acestea sunt disponibile în condiţiile specifice ale proiectului (situaţia pieţei financiare locale, solvabilitatea beneficiar, reglementări şi condiţii restrictive etc) şi pot fi susţinute de operator. Dacă planul financiar prevede folosirea unor credite pe termen lung rambursarea şi costul creditului trebuie suportate din veniturile generate de proiect. În acest scop se va prezenta la nivelul operatorului rata acoperirii debitului (“service coverage ratio” calculat  prin împărţirea veniturilor anuale estimate înainte de taxare şi fără dobânzi, amortizare şi reevaluări la debitele ce urmează să fie achitate în anul respectiv) care nu va depăşi 1,2 pe fiecare an al amortizării creditului.

Acolo unde o infrastructură preexistentă este administrată de un operator sustenabilitatea proiectului trebuie completată cu analiza de sustenabilitate a operatorului.

În cazul investiţiilor al căror cost total depăşeşte 5 mil. lei iar perioada de realizare a investiţiei este de peste 6 luni, analiza de sustenabilitate va avea în vedere o proiecţie lunară a fluxului de numerar cumulat pe perioada de realizare a investiţiei şi anuală pentru perioada de operare, fluxul cumulat urmând să fie pozitiv pentru fiecare perioadă luată în considerare (lună şi an).

Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu:

- graficul de realizare a investiţiei versus proiecţia lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare a investiţiei;

- planul de finanţare şi sursele prevăzute (Tabelul 4.2 din Cererea de finanţare) cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate, graficul prefinanţărilor dacă este cazul, versus proiecţia anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare.

În cazul contribuţiilor în numerar din partea asociaţilor (actuali sau preconizaţi) se va avea în vedere să nu se producă modificări în structura acţionariatului de natura celor sancţionate de art. 57 al Regulamentului CE 1083/2006.

F. Analiza economică.

Analiza economică dovedeşte contribuţia proiectului la progresul economic al regiunii sau localităţii fiind elaborată din punctul de vedere al societăţii în dubla sa calitate de beneficiar şi cofinanţator al proiectului. Indicatorii economici de performanţă “pozitivi” (VANE pozitiv şi RIRE peste rata de actualizare) justifică intervenţia fondurilor publice în susţinerea proiectului.

Dacă în cazul proiectelor derulate în cadrul unor scheme de ajutor de stat utilitatea socială este demonstrată prin argumentaţia de promovare a schemei, în cazul celorlalte proiecte impactul socio-economic al acestora constituie o componentă decisivă pentru evaluarea şi selecţia lor. Având însă în vedere complexitatea analizei economice se acceptă pentru proiecte al căror cost investiţional nu depăşeşte 20 milioane lei reducerea analizei economice la interpretarea simplificată a contextului economic şi cuantificarea impactului numai pentru factorii relevanţi.

Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor şi ieşirilor proiectului astfel încât acestea să reflecte costul oportunităţii lor sociale. Aceasta cuantificare se realizează în trei paşi, pornind de la datele analizei financiare (deşi această ordine nu este neapărat necesară):

1. Conversia preţurilor de piaţă în preţuri contabile.

2. Monetizarea externalităţilor.

3. Includerea efectelor indirecte.

Conversia preţurilor.

Acolo unde preţurile de piaţă sunt distorsionate şi nu reflectă costul oportunităţii sociale se pot utiliza tehnici standard pentru conversia acestor preţuri în “preţuri umbră” (contabile), respectiv preţurile care s-ar stabili pe o piaţă perfectă.

În acest sens o primă consideraţie trebuie făcută asupra preţurilor utilizate în analiza financiară şi anume dacă acestea provin de pe o piaţă imperfectă şi natura distorsiunilor. Printre exemplele de preţuri care nu reflectă costul oportunităţii sociale: preţurile şi tarifele reglementate; preţurile care includ taxele indirecte (TVA şi accize); salariile pe o piaţă locală afectată de un grad ridicat al şomajului; preţul mărfurilor a căror liberă circulaţie este afectată prin bariere vamale; preţurile de dumping; certificatele verzi al căror preţ se formează pe o piaţă locală reglementată (obligaţia de achiziţie a acestora din partea furnizorilor); preţurile speculative în special pe piaţa imobiliară; preţurile din contracte bilaterale care nu se regăsesc în preţurile de piaţă; preţurile formate pe o piaţă ineficientă etc.

Odată identificate componentele de intrări/ieşiri distorsionate acestea pot fi corectate pe baza unor tratamente specifice.

În principiu:

- pentru formarea  preţurilor economice se exclud taxele indirecte dar se includ taxele directe şi subvenţiile (corecţii fiscale);

- acolo unde se pot identifica preţuri formate pe pieţe relevante (“world prices”) acestea pot fi transpuse direct în preţuri FOB sau CIF (“border prices”). Utilizarea preţurilor medii formate de exemplu în cadrul UE este o chestiune de apreciere de la caz la caz, ţinând cont şi de gradul de dispersie al preţurilor în cadrul UE.

- în cazul în care preţurile se formează pe o piaţă locală (nerelevantă) acestea pot fi convertite cu ajutorul factorilor standard de conversie (SCF). În general, pentru preţurile formate pe piaţa Romaniei, componentă a pieţei UE, SCF = 1. Atragem însă atenţia că în funcţie de cazul analizat se formează factori de conversie specifici în care SCF intervine ca pondere. Factorii de conversie standard se utilizează pentru articole minore (de exemplu costuri administrative, cheltuieli de întreţinere etc). Pentru articolele majore (teren, echipamente, costuri de transport etc) se vor utiliza factori de conversie specifici.

Exemple de factori de conversie specifici în condiţia SCF = 1 :

- o autoritate locală furnizează terenul pentru un proiect la un preţ reprezentând 50%

din preţul de piaţă. Factorul de conversie: (100 : 50) * 1 = 2

- un produs se procură de import cu o taxă de 33%.

Factorul de conversie :  (100 : 133) * 1 = 0,75

- pentru costul forţei de muncă se va face distincţie între munca calificată (care, în general, nu necesită corecţii dacă se consideră că preţul pieţei reflectă valoarea economică) şi munca necalificată care necesită corecţii în cazul când este achiziţionată pe o piaţă distorsionată. Astfel, costul cererii de forţă de muncă în exces pentru realizarea unui proiect pe o piaţă locală afectată de şomaj poate fi determinat ca produs între costul financiar al salariilor plătite şi SWRF (“shadow wage rate factor”).

SWRF = (1-u) * (1-t) unde: r = rata regională a şomajului şi t = rata asigurărilor sociale incluse în costul forţei de muncă.

În continuare se prezintă o schemă metodologică aplicabilă pentru conversia preţurilor.

Monetizarea externalităţilor.

În acest pas al analizei economice se includ în evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter social economic pe care le provoacă proiectul, dar pentru care nu se realizează o valorizare pe piaţă.

Pentru fiecare categorie de proiecte se pot identifica atât beneficii cât şi externalităţi negative specifice şi acestea vor fi evaluate în termeni monetari (lei). Se va avea în vedere că pentru cele mai relevante externalităţi sunt disponibile estimări pertinente în literatura de specialitate. Recomandăm în acest sens consultarea studiului finanţat de Comisia Europeană şi intitulat “Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications” Methodology 2005 Update (www.externe.info).

Printre externalităţile care pot fi cuantificate în cazul proiectelor de investiţii în energie enumerăm:

- emisiile de SO2, NOx cu impact asupra sănătăţii locuitorilor, recoltelor, încălizirii globale etc;

- securitatea aprovizionării cu energie cu impact asupra nivelului şi volatilităţii preţurilor şi tarifelor, cheltuielilor militare, întreruperea unor activităţi sociale cu caracter continuu etc;

- infrastructura de transport a energiei cu impact asupra valorii terenurilor, discomfort pentru locuitori, impactul asupra ecosistemelor, biodiversităţii etc;

- folosirea noilor tehnologii pentru producerea de energie şi analiza impactului produs pe parcursul întregului ciclu de viaţă cum ar fi de exemplu efectele folosirii biomasei asupra preţului alimentelor, poluarea chimică pentru realizarea producţiei de biomasă etc.

Pentru cuantificarea efectelor acolo unde nu sunt disponibile date aplicabile se vor utiliza conceptele de “willingness to pay” şi “cost-avoided” completate cu metodologii specifice de evaluare ca de exemplu chestionare utilizatori, analiza multicriterială, luarea în considerare a nivelului de cost marginal etc. Simpla enumerare a acestor efecte acolo unde nu este posibilă cuantificarea lor, ajută la o mai bună evaluare a proiectului.

Externalităţile identificate se introduc în analiza economică prin aplicarea metodei incrementale.

Rezultatele acestei etape se pot concretiza într-un tabel ca în modelul de mai jos.

Externalităţi                                       baza de calcul*            Valoare (lei)         Comentarii

Beneficii

Negative

___________________________________________________________________________

* se determină incremental, acolo unde este cazul. De exemplu: emisii Nox în scenariul cu  proiect – emisii Nox în scenariul BAU (pe o infrastructură preexistentă).

Includerea efectelor indirecte.

Efectele indirecte vor fi adaugate la ACB numai atunci când impactul proiectului este relevant pe piaţa primară pentru a putea produce efecte semnificative pe piaţa secundară. Efectele indirecte sunt mult mai greu de identificat şi de cuantificat existând riscul ca ele să fie deja incluse în etapa de conversie a preţurilor (ca de exemplu beneficiul creări de noi locuri de muncă prin folosirea factorului SWRF). Pentru evitarea unor duble incluziuni recomandăm abordarea cu maximum de prudenţă a acestui pas.

*

* *

Ca urmare a corecţiilor introduse mai sus se poate proiecta fluxul de numerar pentru calculul indicatorilor de performanţă economici (în special VANE = ENPV şi RIRE = ERR). Deşi analiza economică nu este neaparat o etapă ulterioară analizei financiare, fluxul de numerar şi calculul indicatorilor, inclusiv interpretarea acestora urmează aceleaşi principii ca în cazul analizei financiare.

Rata de actualizare recomandată de Comisie este 5,5%.

În cazul VANE < 0 şi RIRE < 5,5% nu se justifică cofinanţarea din fonduri publice (instrumente structurale).

F. Analiza de sensitivitate şi risc.

Parametrii utilizaţi în ACB au grade diferite de incertitudine. În aceste condiţii evaluarea unui proiect este un exerciţiu de estimare care îşi propune să măsoare între ce limite proiectul va oferi performanţe satisfăcătoare. Estimarea comportamentului proiectului din punct de vedere al performanţelor sale financiare şi economice se realizează prin analiza de risc, practic un instrument care îşi propune să transforme conceptul de incertitudine  în unul de risc. Analiza de risc, prin măsurători  uneori empirice, defineşte  probabilitatea, pe o scară de la 0 la 1, ca indicatorii proiectului să se realizeze în condiţiile de abatere a variabilelor (parametri) de la nivelul luat în calcul iniţial.

Paşii recomandaţi pentru analiza de risc sunt:

1. Analiza de sensitivitate;

2. Probabilitatea distribuţiei variabilelor critice;

3. Analiza de risc;

4. Consideraţii asupra nivelului de risc acceptabil;

5. Măsuri de prevenire a riscului.

Analiza de sensitivitate îşi propune determinarea variabilelor critice ale unui proiect, respectiv acele variabile pentru care o variaţie de 1% în jurul valorii luate în calcul de proiect (parametru) determină o variaţie de peste 1% a indicatorilor de performanţă (elasticitate supraunitară).

Variabilele recomandate a fi luate în considerare de analiza de sensitivitate sunt cel puţin:

- costul investiţional;

- nivelul veniturilor (se poate proceda la o analiză separată a variaţiei componentelor venitului respectiv preţul energiei electrice, preţul certificatelor verzi, preţul produselor secundare);

- costurile de operare şi mentenanţă;

- costul materiei prime (unde este cazul);

- beneficiile economice (pentru indicatorii economici).

Variaţia unor factori naturali sau de piaţă, rata inflaţiei, impactul unor măsuri legislative sau tarifare, se vor analiza prin intermediul variaţiei veniturilor.

Alegerea variabilelor este o problemă specifică care se tratează de la caz la caz. Se va acorda o atenţie deosebită alegerii variabilelor astfel încât să se elimine redundanţele.

Analiza se efectuează secvenţial, determinând impactul variaţei fiecărui parametru în parte.

Indicatorii de performanţă relevanţi care se vor lua în considerare sunt cel puţin valoarea actuală netă şi rata internă de rentabilitate la nivelul întregului proiect, bazat pe fluxul de numerar net financiar şi acolo unde este cazul, economic.

Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variaţie +/- 5% sau +/- 10% se pot trasa curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate.

În final, în funcţie de elasticitatea avută în vedere, se stabilesc câteva variabile critice pentru care se efectuează calculul valorilor de comutare, respectiv determinarea variaţiei maxime (procentuală) a variabilei critice pentru care indicatorul de performanţă analizat păstrează acelaşi semn.

Analiza de sensitivitate standard poate fi completată cu o analiză de scenarii în care scenariul “pesimist” şi cel “optimist” iau în calcul impactul combinat al valorilor “pesimiste” respectiv “optimiste” ale ansamblului variabilelor considerate că acţionează în intercondiţionare.

Următorul pas este asocierea unei probabilităţi de distribuţie pentru fiecare variabilă critică. Aceasta poate fi obţinută din literatura de specialitate sau din experienţa proprie a beneficiarului sau consultantului, după stabilirea unei clase relevante de cazuri similare.

Acolo unde nu sunt disponibile curbe de distribuţie continue, se poate calcula pe baze experimentale curbe discrete (punctuale) asociind unor valori specifice ale variabilei probabilitatea acestora de realizare.

În sfârşit, chiar şi cea mai simplă proiecţie, cea a distribuţiei triunghiulare (obţinută prin unirea poziţiilor celor trei scenarii: “optimist”, “pesimist” şi “cel mai probabil”) ne poate oferi informaţii viabile pentru a putea trece la pasul următor.

Analiza de risc stabileşte distribuţia probabilă a valorii indicatorilor de performanţă ai proiectului.

Se recomandă utilizarea metodei Monte Carlo constând în extragerea repetată a unor valori întâmplătoare a variabilelor critice din aceleaşi intervale de probabilitate (folosind curbele de distribuţie ale variabilelor determinate în pasul anterior) şi recalcularea indicatorului de performanţă analizat în baza setului de parametri astfel constituit. Prin execuţia repetată într-un număr suficient de mare a acestor calcule se determină distribuţia probabilă a FNPV şi FRR respectiv ENPV şi ERR. Cea mai potrivită prezentare a rezultatelor este forma grafică în care pe ordonata sistemului cartezian se reprezintă probabilitaea distribuţiei şi pe abscisă se marchează valorile corespunzătoare calculate ale indicatorului.

Considerarea nivelului de risc acceptabil şi iniţierea unui set de măsuri de prevenire a riscurilor acceptate diferă de la caz la caz şi ţine de atitudinea faţă de risc a promotorului de proiect şi de conceptul de management al riscului pe care acesta intenţionează să-l promoveze, adaptat situaţiei concrete. Aceste elemente depăşesc cadrul metodologic al ACB.

În ghiduri, acolo unde este cazul, se specifică cerinţe exprese privind abordarea şi expunerea concluziilor analizei de risc.

### Anexa 3F - DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULILE AJUTORULUI DE STAT

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <functie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

  - societatea nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, ramasă definitivă şi irevocabilă

sau

  - în cazul în care societatea a fost/este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, ramasă definitivă şi irevocabilă, ordinul a fost deja executat integral în ce priveşte atât ajutorul acordat cât şi dobânzile aferente;

  - justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ex: insuficienţa resurselor proprii de finanţare, contribuţia la atingerea ţintelor naţionale în domeniul valorificarii resurselor regenerabile de energie, asigurarea securităţii furnizării de energie etc)

- prezentul proiect nu reprezintă, în fapt, o simplă investiţie de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente ci constituie investiţie iniţială reprezentând o investiţie în active corporale şi necorporale legată de:

  - crearea unei noi unităţi,                    Da □   Nu □

  - extinderea unei unităţi existente,      Da □   Nu □

  - diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare,

Da □   Nu □

  - schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente.

Da □   Nu □

Justific această afirmaţie prin următoarele:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- În cadrul proiectului nu s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării schemei în Monitorul Oficial al României

  - nu s-au efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice “ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR (START OF WORK)” – adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de fezabilitate.

Data:                                                 Semnătura reprezentant legal / împuternicit al Solicitantului:

### ANEXA 3G -  DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

pe baza Anexei nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, inclusiv din Anexa 1 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

NOTĂ: Regulamentul CE nr.800-2008 prevede în art. 2: „Numărul de angajaţi şi plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi” următoarele: Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane EUR. În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane EUR. În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane EUR. De asemenea, Regulamentul CE nr.800-2008 prevede în art. 4: “Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi, a sumelor financiare şi perioada de referinţă” următoarele: Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a plafoanelor financiare sunt datele aferente ultimului exerciţiu financiar aprobat şi se calculează anual. Datele se iau în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri reţinută se calculează fără a include taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi alte taxe şi impozite indirecte. Dacă, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depăşit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajaţi sau pragurile financiare prevăzute la articolul 2, întreprinderea în cauză nu pierde sau dobândește statutul de întreprindere mică sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excepţia cazului în care pragurile respective sunt depăşite pe parcursul a două exerciţii financiare consecutive. În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror conturi nu au fost încă aprobate, sunt luate în onsiderare datele care fac obiectul unei estimări realizate pe proprie răspundere de către acestea pe parcursul exercițiului financiar Ca urmare: 1. definiţia întreprinderilor din Legea nr. 346/2004 este modificată implicit; 2. datele firmelor pe anul în curs depunerii CRF nu vor fi luate în calcul; 3. un statut de întreprindere se pierde sau se dobândeşte numai dacă întreprinderea respectivă a depăşit pragurile legale pe pacursul a 2 exerciţii financiare consecutive.

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

_____________________________________________________________________

Adresa sediului social

_____________________________________________________________________

Cod unic de înregistrare

_____________________________________________________________________

Numele şi funcţia

_____________________________________________________________________

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

⁪ Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 la Legea 346/2004.

⁪ Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea 346/2004, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

⁪ Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea 346/2004, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

| Exerciţiul financiar de referinţă*2) |
| --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro) | Active totale(mii lei/mii euro) |

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv întreprindere mică, mijlocie sau mare):

⁪ Nu

⁪ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura ...............................................................................

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii...........................

Semnătura.................................

*1) Datele trebuie calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004.

*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

Anexa nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate:

| Perioada de referinţă |
| --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Total active (mii lei/mii euro) |
| 1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B*2) |  |  |  |
| 2. Datele cumulate*1) în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A) |  |  |  |
| 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

_____________________________________________________________________

Adresa sediului social

_____________________________________________________________________

Codul unic de înregistrare

_____________________________________________________________________

Numele, prenumele şi funcţia

_____________________________________________________________________

preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprinderea legată

| Perioada de referinţă |
| --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale (mii lei/mii euro) |
| Total |  |  |  |

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

| Procent | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale *5) (mii lei/mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1. |  |  |  |

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

*3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

*5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

Secţiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1

| Întreprinderea parteneră - Date de identificare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele sau denumirea întreprinderii | Adresa sediului social | Cod unic de înregistrarea | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale(mii lei/mii euro) |
| Total |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Secţiunea B

Întreprinderi legate

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

⁪ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

⁪Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).

*6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

|  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale *5) (mii lei/mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

| Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare |
| --- |
| Întreprinderea legată (denumire/date de identificare) | Adresa sediului social | Cod unic de înregistrarea | Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent |

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

| Întreprinderea numărul: | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale(mii lei/mii euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. *) |  |  |  |
| 2. *) |  |  |  |
| 3. *) |  |  |  |
| 4. *) |  |  |  |
| Total |  |  |  |

*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ :

Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr.......... din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

_____________________________________________________________________

Adresa sediului social

_____________________________________________________________________

Codul unic de înregistrare

_____________________________________________________________________

Numele, prenumele şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

_____________________________________________________________________

2. Date referitoare la întreprindere

| Perioada de referinţă |
| --- |
|  | Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale(mii lei/mii euro) |
| Total |  |  |  |

*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

### Anexa  3H - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu

| Denumire proiect / ref.: | Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante pentru POS CCE |
| --- | --- |
| Obiective de mediu relevante pentru POS CCE | Pozitive | Neutre sau neaplicabile | Negative | Explicaţie scurtă privind amploarea şi natura impactului |
| Menţinerea calitatii aerului inconjurator în zonele şi aglomerarile în care aceasta este în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi imbunatatirea atunci cand limitele sunt depasite |  |  |  |  |
| Limitarea impactului asupra calitatii mediului |  |  |  |  |
| Limitarea poluarii din surse punctiform şi difuze a apei |  |  |  |  |
| Limitarea poluarii din surse punctiforme şi difuze a solului şi protejarea solului de eroziunea apei şi vantului |  |  |  |  |
| Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |  |  |  |  |
| Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării de natură antropogenă, fragmentării habitatelor şi despăduririlor |  |  |  |  |
| Conservarea diversitatii naturale a faunei, florei şi a habitatelor din zone protejate şi potenţiale arii Natura 2000 |  |  |  |  |
| Implementarea unor măsuri pentru mentinerea în limitele prevazute de normele în vigoare a noxelor emise de mijloacele de transport, zgomotului şi trepidatiilor |  |  |  |  |
| Exploatare limitata a resurselor naturale epuizabile |  |  |  |  |
| Reducerea generarii de deseuri, valorificarea şi reciclarea deseurilor |  |  |  |  |
| Protejarea peisajelor naturale şi culturale prin revitalizarea zonelor industriale dezafectate şi protejarea habitatelor naturale impotriva fragmentarii realizate de coridoarele de transport |  |  |  |  |
| Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei costiere romanesti a Marii Negrre, asigurandu-se protejarea patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre şi acvatice) şi cultural în vederea dezvoltarii durabile a regiunii |  |  |  |  |
| Cresterea eficientei energetice |  |  |  |  |
| Utilizarea energiei din resurse regenerabile |  |  |  |  |
| Informarea publicului cu privire la impactul proiectului asupra mediului |  |  |  |  |
| Menţinerea calitatii aerului inconjurator în zonele şi aglomerarile în care aceasta este în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi imbunatatirea atunci cand limitele sunt depasite |  |  |  |  |

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila

Data:

NOTĂ: Se va completa în funcţie de cazul specific al proiectului pentru rubricile la care se aplică.

## Anexa  4 - LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII

Date de identificare

| Nr. Înregistrare OIE/ Cod SMIS: |  |
| --- | --- |
| Solicitant: |  |
| Titlul proiectului: |  |
| Operaţiunea | Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de distribuţie |

| CRITERII de transmitere ELIMINATORII | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coletul Cererii de finanţare a fost transmis prin curier sau depus personal la registratura Ministerului Economiei, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti? |  |  |
| 2 | Coletul este sigilat? |  |  |
| 3 | Coletul a fost depus în intervalul precizat în cererea de propuneri de proiecte? |  |  |
| CRITERII de verificare administrativă |  |  |
| 1 | Coletul conţine dosarul original al CRF, cele două copii identice ale dosarului original, respectiv dosarul COPIE 1 şi dosarul COPIE 2 şi varianta electronică a cererii de finanţare (exclusiv anexe în cazul variantei electronice) pe CD, în format Word? |  |  |
| 2 | Toate documentele din dosarul CRF în original sunt semnate şi stampilate conform cerinţelor din ghidul solicitantului? |  |  |
| 3 | Cererea de finanţare este completată pe formatul standard prevăzut în Ghidul solicitantului (Anexa 3)? |  |  |
| 4 | Cererea de finanţare are toate câmpurile obligatorii completate? |  |  |
| 5 | Dosarele nu prezintă ştersături sau modificări ale conţinutului? |  |  |
| 6 | Dosarul este numerotat conform instrucţiunilor precizate în Ghidul solicitantului, numărul total de pagini menţionat pe coperta dosarului în original (N = ...) coincide cu cel existent în dosar şi cu cel precizat pe colet? |  |  |
| 7 | Dosarul original conţine OPIS-UL, conform Anexei 2 şi toate documentele prevăzute în acesta? |  |  |
| 8 | Documentele însoţitoare sunt depuse în original/copie, semnate şi ştampilate conform cerinţelor din Ghidul solicitantului/cererea de propuneri de proiecte, sunt transmise în formatul prevăzut de lege şi sunt în vigoare la data depunerii acestora? |  |  |
| 9 | Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul,cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea cererii de finantare, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situatia juridică a societăţii, sediile secundare şi toate punctele de lucru care au CIF şi în raza cărora se va implementa proiectul şi sunt menţionate în certificatul constatator, în original? |  |  |
| 10 | Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de eligibilitate (în original, semnată şi ştampilată conform model Anexa 3A) ? |  |  |
| 11 | Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de angajament (în original, semnată şi ştampilată conform model Anexa 3B) ? |  |  |
| 12 | Cererea de finanţare este însoţită de CV-urile persoanelor implicate în managementul aferent implementării proiectului şi fisele de post aferente pentru personalul angajat, sau fişele de post pentru posturile ce vor fi ocupate (conform HG 1021/2004 şi Anexa 3C)? |  |  |
| 13 | Cererea de finanţare este însoţită de SF, împreună cu devizul general şi devizele pe obiect şi cu copiile semnate şi ştampilate ale hotărârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF; acesta nu poate fi mai vechi de 1 an de la data aprobării. ( întocmit conform model din Anexa 3D, copie)? |  |  |
| 14 | Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 3F)? |  |  |
| 15 | Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul (în original, conform modelului din Anexa 3 G)? |  |  |
| 16 | Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu, în original (Anexa 3H)? |  |  |
| 17 | Cererea de finanţare este însoţită de bilanţul contabil, depus şi înregistrat la autoritatea competenta, inclusiv balanţa contabilă, anexă la acesta, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în copie? Întreprinderile cu activitate de mai puţin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exerciţiile financiare încheiate. |  |  |
| 18 | Cererea de finanţare este însoţită de Hotărârea organelor statutare ale Solicitantului de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare, în original sau copie certificată? |  |  |
| 19 | Cererea de finanţare este însoţită de licenţa de operare a reţelei de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor naturale, a solicitantului (copie)? În cazul în care solicitantul nu deţine licenţă de operator, cererea de finanţare este însoţită de licenţa de operare deţinută de un terţ pentru reţelele sau staţiile ca fac obiectul investiţiei, precum şi de actele juridice încheiate între solicitant şi titularul licenţei de operare prin care se reglementează modul de folosire de către acesta din urmă a reţelelor sau staţiilor (copie)? |  |  |
| 20 | Cererea de finanţare este însoţită de dovada depunerii solicitării pentru actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului obtinut conform legii (decizia etapei de incadrare sau acordul de mediu), in copie? |  |  |
| 21 | Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de urbanism (în copie) sau de Dovada depunerii solicitării pentru eliberarea acestuia, eliberat de autorităţile administraţiei locale ? |  |  |
| 22 | Cererea de finanţare este însoţită de: Avizul tehnic de racordare sau actualizarea acestuia, în copie, după caz, în funcţie de tipul proiectului, conform HG 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public SAU Acordul de acces la Sistemul National de Transport al gazelor naturale, în copie, după caz, conform HG nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, cu modificarile şi completarile ulterioare? |  |  |
| 23 | Cererea de finanţare este însoţită de Adresa de la AVAS prin care se confirma ca realizarea respectivului proiect nu constituie o obligatie prevazuta în Contractul de privatizare, (numai pentru societatile privatizate)? |  |  |
| CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI |  |  |
| 1 | A. Solicitantul este o persoană juridică care deţine în proprietate reţeaua de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor naturale şi care: fie este operator de distribuţie a energiei electrice sau operator de distribuţie a gazelor naturale; fie a încheiat acte juridice cu un operator de distribuţie a energiei electrice sau un operator de distribuţie a gazelor naturale, prin care se reglementează modul de folosire de către acesta a reţelelor sau staţiilor aflate în proprietatea sa; B. În cazul în care reţeaua de distribuţie este în proprietatea statului, este o persoană juridică, concesionară a retelelor şi titulară a licenţei de distributie pentru această reţea şi care are dreptul de a o extinde şi/sau moderniza. |  |  |
| 2 | 2. Solicitantul nu se încadrează în una din următoarele sectoarele de activitate sectoare de activitate: sectorul pescuitului; sectorul construcţiilor de nave; industria carboniferă; industria siderurgică; sectorul fibrelor sintetice; activităţile legate de producţia primară a produselor agricole prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană; (conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului) |  |  |
| 3 | Solicitantul nu se află în procedură de faliment sau lichidare, activitatea sa nu este administrată de un judecător sindic, nu are restricţii în activităţile comerciale, nu este subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau nu se află într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior sau nu se află în dificultate în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004); (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate) |  |  |
| 4 | Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos: obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate) |  |  |
| 5 | Solicitantul şi reprezentantul legal al solicitantului nu au fost sau nu sunt condamnaţi printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii Europene (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate); |  |  |
| 6 | Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate); |  |  |
| 7 | Solicitantuldemonstrează că deţine resursele financiare necesare asigurării co-finanţării proiectului (contribuţie proprie, împrumuturi bancare, etc.) (pe baza Anexei 3 B -Declaraţie de angajament); |  |  |
| 8 | Solicitantul dispune de resursele umane corespunzătoare pentru implementarea proiectului (conform CV-uri, fişe de post – Anexa 3 C); |  |  |
| 9 | Solicitantul se angajează să menţină proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, să nu gajeze sau ipotecheze bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani pentru IMM şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă? (pe baza Anexei 3B - Declaraţie de angajament); |  |  |
| 10 | În cazul în care Solicitantuleste/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ramasă definitivă şi irevocabila, vechiul ajutor şi dobânzile aferente au fost recuperate/rambursate integral? (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate cu regulile de ajutor de stat); |  |  |
| 11 | Solicitantuljustifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate cu regulile de ajutor de stat); |  |  |
| 12 | Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar (conform Bilanţ contabil). |  |  |
| CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI |  |  |
| 1 | Scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformitate cu obiectivele operaţiunii prevăzute în AP 4 a POS CCE, DMI 1, inclusiv obiectivele Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020; |  |  |
| 2 | Proiectul este implementat pe teritoriul României; |  |  |
| 3 | Activităţile proiectului nu au fost finanţate, nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica şi studiu de fezabilitate) şi, în cazul societăţilor privatizate, nu constituie o obligaţie a acestora prevăzută în Contractul de privatizare (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate); |  |  |
| 4 | Proiectul reprezintă o investiţie iniţială şi nu o investiţie de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate cu regulile ajutorului de stat); |  |  |
| 5 | În cadrul proiectului nu s-au efectuat cheltuieli, cu excepţia studiilor pregătitoare, înainte de data publicării schemei în Monitorul Oficial al României (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate ccu regulile ajutorului de stat); |  |  |
| 6 | În cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat activităţi care să semnifice „începerea lucrărilor” înainte de obţinerea acordului de principiu din partea OIE (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate cu regulile de ajutor de stat); |  |  |
| 7 | Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului, achiziţiile publice şi informarea şi publicitatea (conform Anexa 3B-Declaraţie de angajament); |  |  |
| 8 | Durata de implementare a proiectului este de maxim 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi nu depăşeşte data de 31.07.2015. |  |  |

NOTĂ: Proiectul va trece în etapa urmatoare dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile din lista de mai sus şi nu este exclus în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.

## ANEXA 5 - GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI

REŢELE DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Date de identificare

| Nr de înregistrare OIE/ Cod SMIS: |  |
| --- | --- |
| Beneficiar: |  |
| Titlul proiectului: |  |
| Operaţiunea: | Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de distribuţie |

| Nr. Crt | Criteriu de evaluare | Punctaj maxim | Punctaj obţinut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relevanţa proiectului | max. 24 puncte |  |
| A. | Pentru proiecte care vizează modernizarea liniilor electrice de distribuţie | max. 24 puncte |  |
| A.1 | Nivelul reducerii pierderilor tehnologice de energie în reţelele de distribuţie (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului): <1% [1÷2)% ≥2% | 1÷3 4÷6 7÷8 |  |
| A.2. | Reducerea numărului mediu anual de întreruperi (SAIFI) suportate de utilizatorii deserviţi de operatorul de distribuţie (altele decât cele provocate de utilizator sau de forţă majoră), comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului: <30% [30÷50)% ≥50% | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| A.3. | Raportul procentual dintre numărul real de ore de funcţionare şi numărul de ore de funcţionare prevăzut în specificaţiile tehnice: <50% [50÷80)% ≥80% | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| A.4. | Numărul de utilizatori deserviţi de reţeaua de distribuţie raportat la lungimea reţelei: >10 utilizatori/km ≤10 utilizatori/km | 1÷2 3÷4 |  |
| B. | Pentru proiecte care vizează modernizarea staţiilor şi posturilor de transformare | max. 24 puncte |  |
| B.1 | Nivelul reducerii pierderilor tehnologice de energie (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului): <1% [1÷2)% ≥2% | 1÷3 4÷6 7÷8 |  |
| B.2 | Reducerea numărului mediu anual de întreruperi (SAIFI) suportate de utilizatorii deserviţi de operatorul de distribuţie (altele decât cele provocate de utilizator sau de forţă majoră), comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului: <30% [30÷50)% ≥50% | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| B.3 | Raportul procentual dintre numărul real de ore de funcţionare şi numărul de ore de funcţionare prevăzut în specificaţiile tehnice: <50% [50÷80)% ≥80% | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| B.4. | Gradul de importanţă al staţiei electrice pentru SEN sau al PT pentru utilizator: - mică - mare - foarte mare | 1 2 4 |  |
| C | Pentru proiecte care vizează extinderea reţelelor electrice de distributie (linii şi staţii); | max. 24 puncte |  |
| C.1 | Numărul de utilizatori deserviţi de reţeaua de distribuţie raportat la lungimea reţelei: >10 utilizatori/km ≤10 utilizatori/km | 1÷2 3÷4 |  |
| C.2 | Proiectul asigură conectarea la RED a unor utilizatori a căror putere maximă absorbită /evacuată în punctele de delimitare este: | 1÷2 3÷4 5÷6 7÷8 |  |
|  | Putere evacuată: <1 MW [1÷5) MW [5÷ 10) MW ≥10 MW | Putere absorbită: <2 MW [2÷10) MW [10÷ 20) MW ≥20 MW |  |  |
| C.3 | Nivelul raportului între cantitatea de de energie electrică preconizată a fi tranzitată anual prin noile linii de distribuţie şi numărul de utilizatori ai RED >4000 kWh/an, utilizator (2000-4000] kWh/an,utilizator ≤2000 kWh/an,utilizator | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| C.4 | Gradul de dificultate a terenului pe care urmează să se realizeze extinderea reţelei electrice de distribuţie - scăzut - ridicat | 1÷3 4÷6 |  |
| 2. | Calitatea şi coerenţa proiectului | max.28 puncte |  |
| 2.1 | Descrierea obiectivelor şi activităţilor proiectului: - sunt parţial identificate şi detaliate - sunt clare, detaliate şi realizabile | 1÷4 5÷8 |  |
| 2.2 | Nivelul de corelare a activităţilor proiectului cu graficul de lucrări de execuţie, resursele alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi: - există necorelări la toate nivelurile - există o corelare parţială sau necorelare la unele niveluri - corelare completă | 0 1÷4 5÷8 |  |
| 2.3 | Soluţia tehnică propusă în SF: - soluţia tehnică propusă nu este viabilă şi nu a ţinut seama de obiectivele proiectului - soluţia tehnică propusă este viabilă, însă a ţinut parţial seama de obiectivele proiectului -soluţia tehnică propusă este viabilă în condiţiile de realizare a proiectului şi a ţinut seama de toate obiectivele proiectului. | 0 1÷4 5÷8 |  |
| 2.4 | Ponderea costului echipamentelor în totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului > 40% ≤ 40% | 1÷2 3÷4 |  |
| 3. | Maturitatea proiectului | max. 24 puncte |  |
| 3.1. | Disponibilitatea soluţiei tehnice şi a schemelor de legătură faţă de data semnării contractului de finanţare: >6 luni (0 ÷ 6 ] luni disponibile | 1÷3 4÷7 10 |  |
| 3.2. | Data estimată pentru începerea programului de achiziţii privind serviciile, lucrările şi/sau bunurile aferente derulării proiectului, în raport cu data semnării contractului de finanţare: >1 an (6 luni ÷ 1 an] ≤ 6 luni | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| 3.3 | Proiectul este definit clar şi complet în SF, asigură informaţii tehnice complete privind investiţia şi răspunde cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului: - datele sunt insuficiente, incorecte şi/sau nejustificate. Nu sunt analizate alternative. Devizele (general şi pe obiect) nu sunt corelate - datele sunt suficiente şi, în mare măsură, justificate. Analiza alternativelor este minimală. Devizele (general şi pe obiect) nu sunt în totalitate corelate - datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Devizele (general şi pe obiect) sunt clare, complete, realiste şi corelate | 0 1÷4 5÷8 |  |
| 4. | Sustenabilitatea proiectului | max. 24 puncte |  |
| 4.1 | Termenul de recuperare a costurilor investiţionale : | 2 2 8 |  |
|  | RED sub 110 kV: >11 ani ≤7 ani (7÷11] ani | RED de 110 kV: >15 ani ≤10 ani (10÷15] ani |  |  |
| 4.2. | Rata internă de rentabilitate financiară calculată la costul investiţiei (RIRF/C) : - 0< RIRF(C) < 7% - 7%≤RIRF/C) < 13% - RIRF/C) ≥ 13% | 8 6 1 |  |
| 4.3 | Capacitatea financiară a solicitantului de a susţine proiectul după finalizarea acestuia. Fluxul financiar net de numerar generat de întreprindere în varianta implementării proiectului cumulat pentru următorii 3 ani de la încetarea finanţării nerambursabile este: - negativ - pozitiv | 0 8 |  |
|  | Total maxim | 100 |  |

NOTĂ: Pragul minim pentru finanţare este de 50 puncte. Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu punctaj egal, sunt aplicate succesiv: 1.Relevanţa şi 2.Calitatea

REŢELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

Date de identificare

| Nr de înregistrare OIE/ Cod SMIS: |  |
| --- | --- |
| Beneficiar: |  |
| Titlul proiectului: |  |
| Operaţiunea: | Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de distribuţie |

| Nr. Crt | Criteriu de evaluare | Punctaj maxim | Punctaj obţinut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relevanţa proiectului | max. 24 puncte |  |
| A. | Pentru proiecte care vizează modernizarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale | max. 24 puncte |  |
| A.1 | Raportul procentual dintre numărul real de ore de funcţionare şi numărul de ore de funcţionare prevăzut în specificaţiile tehnice: <50% [50÷80)% ≥80% | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| A.2 | Reducerea numărului mediu anual de întreruperi suportate de utilizatorii deserviti de operatorul de distributie (altele decât cele provocate de utilizator sau de forţă majoră), comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului: <10% [10÷30)% ≥30% | 1÷3 4÷6 7÷8 |  |
| A.3. | Numarul consumatorilor afectaţi de intreruperi accidentale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale raportat la numărul de consumatori ai aceloraşi reţele: <10% [10÷50)% ≥50% | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| A.4. | Numărul de utilizatori deserviţi de reţeaua de distribuţie raportat la lungimea reţelei: >10 utilizatori/km ≤10 utilizatori/km | 1÷2 3÷4 |  |
| B. | Pentru proiecte care vizeaza construcţia de noi conducte şi staţii de reglare măsurare destinate alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor | max. 24 puncte |  |
| B.1. | Conformitatea obiectivelor proiectului în raport cu obiectivele AP 4, DMI 1, operaţiunea B din cadrul POS CCE - şi Strategia Energetică a României pentru perioada 2007- 2020 - conformitate slabă - conformitate parţială - conformitate totală | 1÷4 5÷8 9÷12 |  |
| B.2. | Conectarea la reteaua de distribuţie gaze naturale a unor zone noi, în care cererea de gaze este neacoperită de capacitatea de distribuţie existentă: ≥25000 locuitori 10000-25000 locuitori ≤10000 locuitori | 9÷12 5÷8 1÷4 |  |
| 2. | Calitatea şi coerenţa proiectului | max. 28 puncte |  |
| 2.1 | Descrierea obiectivelor şi activităţilor proiectului: - sunt partial identificate şi detaliate - sunt clare, detaliate şi realizabile | 1÷4 5÷8 |  |
| 2.2 | Nivelul de corelare a activităţilor proiectului cu graficul de lucrări de execuţie, resursele alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi: - există necorelări la toate nivelurile - există o corelare parţială sau necorelare la unele niveluri - corelare completă | 0 1÷4 5÷8 |  |
| 2.3 | Soluţia tehnică propusă în SF: - soluţia tehnică propusă nu este viabilă şi nu a ţinut seama de obiectivele proiectului - soluţia tehnică propusă este viabilă, însă a ţinut parţial seama de obiectivele proiectului - soluţia tehnică propusă este viabilă în condiţiile de realizare a proiectului şi a ţinut seama de toate obiectivele proiectului. | 0 1÷4 5÷8 |  |
| 2.4 | Ponderea costurilor echipamentelor în totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului > 40% ≤ 40% | 1÷2 3÷4 |  |
| 3. | Maturitatea proiectului | max. 24 puncte |  |
| 3.1. | Disponibilitatea proiectului tehnic în raport cu data semnării contractului de finanţare: >6 luni (0 ÷ 6 ] luni disponibile | 1÷3 4÷7 10 |  |
| 3.2. | Data estimată pentru începerea programului de achiziţii privind serviciile, lucrările şi/sau bunurile aferente derulării proiectului, în raport cu data semnării contractului de finanţare: >1 an (6 luni ÷ 1 an] ≤ 6 luni | 1÷2 3÷4 5÷6 |  |
| 3.3 | Proiectul este definit clar şi complet în SF, asigură informaţii tehnice complete privind investiţia şi răspunde cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului: - datele sunt insuficiente, incorecte şi/sau nejustificate. Nu sunt analizate alternative. Devizele (general şi pe obiect) nu sunt corelate - datele sunt suficiente şi, în mare măsură, justificate. Analiza alternativelor este minimală. Devizele (general şi pe obiect) nu sunt în totalitate corelate - datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Devizele (general şi pe obiect) sunt clare, complete, realiste şi corelate | 0 1÷4 5÷8 |  |
| 4. | Sustenabilitatea proiectului | max. 24 puncte |  |
| 4.1 | Termenul de recuperare a costurilor investiţionale : >11 ani ≤7 ani (7÷11] ani | 2 2 8 |  |
| 4.2. | Rata internă de rentabilitate financiară calculată la costul investiţiei (RIRF/C) : - 0< RIRF(C) < 7 % - 7%≤RIRF/C) < 13% - RIRF/C) ≥ 13% | 8 6 1 |  |
| 4.3 | Capacitatea financiară a solicitantului de a susţine proiectul după finalizarea acestuia. Fluxul financiar net de numerar generat de întreprindere în varianta implementării proiectului cumulat pentru următorii 3 ani de la încetarea finanţării nerambursabile este: - negativ - pozitiv | 0 8 |  |
|  | Total maxim | 100 |  |

NOTĂ: Pragul minim pentru finanţare este de 50 puncte. Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu punctaj egal, sunt aplicate succesiv: 1.Relevanţa şi 2.Calitatea

# Footnotes

Cu exceptia celor din sectorul transporturi pentru care nu se acordă bonus.

De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului sau alţi acţionari privaţi, credite contractate în condiţii de piaţă, etc.

Harta ajutorului naţional regional de stat, aprobată pentru perioada 2007-2013 prin Decizia N 2/07, publicată în J.O.C 73/30.03.2007.

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, publicat în  J.O. L 157/21.06.2005 şi M.O. al României nr. 465/01.06.2005.

Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere

Comunicarea Comisiei publicată în J.O. C244 , 01.10.2004.

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Indicele Frecvenţă Medie a Intreruperilor în retea pentru un consumator, reprezintă numărul mediu anual de întreruperi suportate de utilizatorii deserviţi de OD (conf. Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.28/2008)

# Text boxes

Preţuri de piaţă

distorsionate

se regăsesc în statistici la nivel mondial – “world prices for tradable goods”

Produse care nu se află

în statistici – “Non tradable goods”

preluare sub forma preţurilor la frontieră “border prices”

Articole majore

Articole minore

Factori conversie standard -Standard

Conversion

Factors (SCP)

INTRĂRI

IEŞIRI

Informaţii sectoriale disponibile

Nu sunt disponibile informaţii sectoriale

costul forţei de muncă

Bunuri şi servicii

Factori de conversie specifici sau sectoriali

Nivelul de preţ care poate fi practicat pe piaţa respectivă (affordable price)

Conversii bazate pe rata preţurilor “umbră” (SWRF)

DEZAGREGARE

Factori de conversie specifici sau sectoriali

VALORILE ECONOMICE FOLOSITE PENTRU FLUXUL DE NUMERAR