FISA DE PROIECT

Nume Beneficiar:  Consiliul Judetean Ilfov

Titlul proiectului: Modernizare sistem rutier pe DJ 301B,DN 3 Mănăstirea Pasărea Cozieni, km 0 + 000–km 4 +500

Durata de implementare: 12 luni

Obiectiv:

Imbunătăţirea accesibilităţii localitatilor Pasarea, Cozieni si sat Piteasca catre DN3

Activitati:

1. Pregatirea temelor de referinta pentru caietul de sarcini pentru consultanta in implementarea proiectului si pentru dirigentia de santier

2.1 Incheierea contractului de Consultanta

2.2 Incheierea contractului pentru Dirigentia de santier

3. Pregatirea temelor de referinta pentru caietul de sarcini

4. Derularea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de lucrari

5. Incheierea contractului de executie

6. Organizarea contractarii auditorului si incheierea contractului pentru prestari servicii

7. Organizarea activitatii de informare si publicitate

8. Realizarea propriu-zisa a activitatii de informare si publicitate a proiectului

9. Organizarea de santier

10. Executia lucrarilor de modernizare

10.1 Decopertarea suprafetei existente

10.2 Refacerea straturilor de fundare

10.3 Realizarea stratului de legatura si acostamente

10.4 Realizarea stratului de repartitie

10.5 Turnarea stratului de uzura

10.6 Realizarea santurilor de scurgere a apelor

10.7 Realizarea podetelor de acces in gospodarii

10.8 Largirea casetelor

11. Lucrari anexa - Refacerea semnalizarii rutiere

12. Stabilirea persoanelor responsabile  si a modului de efectuare a verificarilor si receptiilor partiale si finale

13. Efectuare propriu- zisa a verificarilor si receptiilor partiale si finale.

Rezultate:

| Rezultate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lungimea drumului judetean modernizat | km | 3,1 |
| Podete de acces | buc | 22 |
| Viteza de deplasare | Km/h | 50-70 |
| Anunt in presa scrisa | buc | 2 |
| Panouri publicitare | buc | 8 |

Surse de finantare:

| Nr. crt. | Surse de finantare | Valoare |
| --- | --- | --- |
| I | Valoarea totala a proiectului | 3.913.482,05 |
| Ia | Valoarea neeligibila a proiectului | 17.605 |
| Ib | Valoarea eligibila a proiectului | 3.271.035,38 |
| II | Contributia proprie in proiect | 93.025,71 |
| IIa | Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile | 65.420,71 |
| IIb | Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile | 17.605 |
| III | TVA | 624.841,67 |
| IV | Asistenta financiara nerambursabila solicitata | 3.205.614,67 |

Situatia platilor:

Valoare platita: peste 2,6 mil RON

Date de contact:

Dl.Cristache Radulescu, Presedinte;

Dl Gabriel Constantin, Director executiv, Manager de proiect

Consiliul Judetean Ilfov

Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Bucuresti

Email:cjiilfov@cjiilfov.ro

Tel:021/212.75.34

Fax:021/212.7534