Anexa I

MĂSURI DE MONITORIZARE ŞI CONTROL

Monitorizarea:

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar (OI), în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute.

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaţiilor) a tuturor informaţiilor legate de proiect

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 3 ani după finalizarea proiectului.

Beneficiarul este obligat să prezinte OI  - Serviciului Monitorizare şi SMIS următoarele rapoarte:

A. Pe parcursul implementării proiectului:

- rapoarte trimestriale de progres tehnic, pe data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare;

- raport final de implementare;

B. Pentru perioada post-implementare:

- raport privind durabilitatea investiţiei, anual, la data de 15 ianuarie al anului următor pentru anul anterior de raportare, timp de trei ani după finalizarea activităţilor proiectului.

Rapoartele vor fi  completate în conformitate cu formularele prevăzute in Anexele IV la contract 	Raportul privind durabilitatea investiţiei este documentul standard care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006).

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OI-ul va desfăşura următoarele activităţi:

  - verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoartele de progres trimestriale şi raportul final) elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic);

  - vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anuntate şi ad-hoc).

c) monitorizarea durabilităţii investiţiei (rapoarte de durabilitate anuale timp de 3 ani după încheierea implementării proiectului )

a) Monitorizarea rapoartelor de progres trimise de beneficiar

OI verifică, monitorizează şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar în conformitate şi cu respectarea termenelor prevăzute de dispoziţiile contractului de finanţare.

Obiectivele monitorizării rapoartelor de progres sunt:

- colectarea, revizuirea şi verificarea informaţiilor furnizate de Beneficiar prin raportare la dispoziţiile contractului de finanţare;

- analizarea modului de realizare a indicatorilor prevăzuţi în contractul de finanţare;

- evoluţia implementării proiectului care face obiectul contractului de finanţare în conformitate cu programul activităţilor.

b) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare reprezintă o parte importantă a activităţii de monitorizare continuă şi are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de progres şi a modului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare.

Vizita de monitorizare urmăreşte dacă proiectul se implementează astfel cum a fost aprobat şi în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, iar în cazul în care sunt constatate probleme în implementare să stabilească împreună cu beneficiarul modul de rezolvarea a acestora.

Vizitele de monitorizare facilitează contactul dintre reprezentanţii Organismului Intermediar şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.

Vizita de monitorizare urmăreşte:

- să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform contractului de finanţare;

- să identifice, în timp util, posibile probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestor, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;

- să identifice elementele de succes ale proiectului;

- să creeze o comunicare corespunzătoare între ofiţerul de monitorizare şi beneficiar cu privire la activitatea fiecăruia.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

c) Monitorizarea durabilităţii proiectului

În conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 Autoritatea de Management sau, prin delegare, Organismul Intermediar trebuie să se asigure că toate contribuţiile din fonduri se atribuie proiectelor numai în cazul în care, în termen de trei ani de la încheierea acestora, proiectele cofinanţate nu au fost afectate de nici o modificare importantă:

- care să le afecteze natura sau condiţiile de aplicare sau să confere un avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public; şi

- care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii unui element de infrastructură sau din încetarea unei activităţi de producţie.

Beneficiarii au obligaţia de a informa anual si de a transmite la Organismul Intermediar cu privire la orice modificare substanţială apărută în sensul art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 prin completarea Raportului privind durabilitatea investiţiei.

Scopul verificării durabilităţii investiţiei este de a se asigura că pentru o perioadă de min. 3 ani după finalizarea proiectului, nu au apărut modificări substanţiale.

Controlul:

OI/AM efectuează verificări la faţa locului pe bază de eşantion/sesizare, stabilit în urma realizării unei analize de risc efectuate la nivelul fiecărei instituţii.

Verificarea pe teren se realizează de către OI cel puţin o dată pe durata de implementare a proiectului şi în mod obligatoriu înainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Respectarea legislaţiei naţionale şi a prevederilor contractuale privind achiziţiile efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificată de OI şi/sau alte structuri care reprezintă Ministerul Economiei şi Finanţelor, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) şi Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Achiziţiilor Publice (ANRMAP), Autoritatea de Audit.

AM, OI şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toată durata contractului de finanţare.

Anexa II

MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

Odată cu acceptarea finanţării, următoarele date ale beneficiarilor finanţărilor nerambursabile obţinute prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” ( POS CCE ) vor fi făcute publice, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul proiectului, valoarea alocării financiare nerambursabile acordate (din FEDR şi din bugetul naţional) şi anul alocării (conform contractului de finanţare), valoarea totală a plăţilor efectuate la finalizarea proiectului.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

Beneficiarii au următoarele obligaţii cu privire la măsurile de informare şi publicitate pe care trebuie să le respecte, ca urmare a obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul proiectelor finanţate prin POS CCE:

- să anunţe prin anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă) începerea şi încheierea activităţilor din proiect. Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru  program/ proiect (cel puţin o apariţie);

- să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;

- în cazul achiziţiilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant sau o plăcuţă, după caz;

- să utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dacă acestea sunt prevăzute şi bugetate în cererea de finanţare, indiferent de tipul de cheltuială, eligibilă sau neeligibilă): sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”, menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”, precum şi titlul proiectului cu menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

Prin produse de comunicare se înţelege: publicaţii (comunicate / anunţuri de presă, fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, newsletters etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante/plăcuţe, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

- să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.

Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare.

Pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice  menţionate in Manualul de identitate vizuală ( disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro )

2. Reguli specifice

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere), pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului.

Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia / în imediata vecinătate a proiectului. Atunci când acest lucru nu este posibil, ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii.

Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) şi vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Dimensiunile panourilor pentru afişare temporară recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea panourilor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile de la distanţe mari şi textul să fie suficient de lizibil.

În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou.

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:

- Sigla Uniunii Europene;

- Sigla Guvernului României;

- Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";

- Menţiunea „Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;

- Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice".

f)   Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;

g)  Titlul proiectului / investiţiei;

h)  Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului de finanţare;

i)  Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finanţare;

j)   Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d şi f trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.

2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) şi / sau de achiziţii de bunuri,  pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi ca la cel mult de 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor.

Plăcile vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil.

Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă.

În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea lor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile şi textul să fie suficient de lizibil.

Plăcile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC).

Dimensiunile plăcilor pentru amplasare permanentă recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În cazul proiectelor care presupun doar achiziţia de obiecte fizice, se recomandă o înălţime de 0,5 m şi o lăţime 0,8 m.

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe placă:

- Sigla Uniunii Europene;

- Sigla Guvernului României;

- Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";

- Menţiunea „Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;

- Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice";

- Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;

- Tipul şi titlul proiectului / investiţiei;

- Valoarea proiectului la finalizare;

- Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d, f  şi g trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa plăcii.

Anexa III

MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cererea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../………

3. Tipul cererii de rambursare

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele băncii:

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte:

Programul operaţional: :

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenţie:

Operaţiunea:

Data de început a proiectului:

Titlu proiect:

Numărul contractului de finanţare:

6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

| Categorii de cheltuieli eligibile | Descriere activităţi /achiziţii | Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul) | Contract | Furnizor | OP (nr. /data) | Extras de cont (nr. /data) | Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factura1 | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data emiterii | Val. din factură |  |  |  |  | Fără TVA |  |
|  |  |  |  | Fără TVA | TVA |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Total costuri eligibile | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| II. Venituri nete din proiect | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |
| III. Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |

- Copiile cu menţiunea „conform cu originalul” sunt ataşate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faţa  locului de OI

B) Situaţia rambursărilor

| Categorii de cheltuieli eligibile | Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract | Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuţie proprie (buget local, surse private) pana la prezenta cerere | Total cheltuieli eligibile rambursate pana la prezenta cerere | Total cheltuieli eligibile pana la prezenta cerere | Total cheltuieli realizate in perioada de referinţă pentru care se solicita rambursarea | Sold conform contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(1)-(4)-(5) |
| I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |
| II. VENITURI NETE DIN PROIECT |  |  |  |  |  |  |
| III.TOTAL GENERAL (I-II) |  |  |  |  |  |  |
| IV. PRE-FINANŢARE |  |  |  |  |  |  |
| V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III-IV)* |  |  |  |  |  |  |

*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentând cheltuieli eligibile şi TVA  reprezentând ................... LEI.

| Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare (1) | Prefinanţare (2) | Suma solicitată spre rambursare prin prezenta cerere (3)=(1)-(2) | FEDR (4)=(3)*%FEDR | Buget de Stat (BS) (5)=(3)*%BS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:

În calitate de Beneficiar declar următoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite;

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;

C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;

D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare;

E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;

F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finanţare;

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate;

H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;

I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale;

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Organizaţia Beneficiarului:

Nume şi Prenume:

Funcţia: Director Proiect

Data:

9. Lista Anexe

| Nr. crt. | Denumire Anexe |
| --- | --- |
| 1. | Raport de progres |
| 2 | Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare) Ex. : Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi (trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată), documente de plată, extrase bancare, note contabile, balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, alte documente justificative Pentru procedura de achiziţii: dovada lansarii invitatiei, criterii de selecţie, raport de atribuire a contractului Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio /TV Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune Pentru prestări servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei, foi de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, statele de plată ale trainerilor (copii certificate) Pentru execuţie de lucrări de construcţii: copii certificate după procesele verbale de verificare pe faze determinante de execuţie avizate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, copii certificate după rapoartele dirigintelui de şantier Pentru cheltuieli de personal: foi de prezenţă, state de plată Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraţie privind metoda de calcul a amortizării şi valoarea lunară a acesteia, pentru fiecare mijloc fix. |
| Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal Nume Prenume: Nume Prenume: Semnătura: Semnătura: Data Data: |

A se completa de către instituţiile oficiale:

| Nume / Semnătură OF OI Data primirii de către OF OI : Data verificării: Observaţii : | Nume / Semnătură Şef SMFC OI: Data : Verificat şi aprobat Cererea de Rambursare în sumă de:______LEI Data : |
| --- | --- |

Anexa IVa

RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

| Program Operaţional | Creşterea Competitivităţii Economice |
| --- | --- |
| Axa prioritară: |  |
| Operaţiunea: |  |

| 1. Numărul Raportului de Progres |  |
| --- | --- |
| 2. Perioada de referinţă |  |
| 3. Informaţii despre Beneficiar |  |
| Denumirea organizaţiei |  |
| Adresa |  |
| Contact |  |
| Cod fiscal |  |
| 4. Detalii despre proiect |  |
| Număr de referinţă SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Numărul Contractului de finanţare |  |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) |  |

| 5. Stadiul proiectului |  |
| --- | --- |
| Va fi complet cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |

5.0 Măsuri corective:

Au fost primite recomandari in perioada de raportare din partea AM/OI ?

Da  (						Nu (

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

Dacă da, vă rugăm detaliati măsurile corective implementate:

* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagramă Gant):

| Activitatea Nr. | Activităţile planificate pentru perioada de raportare | Data de începere a activităţii planificate | Data finală a activităţii planificate |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |
| Activitatea nr. |  |  |  |

| Nr. Activitate | Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare | Data de începere a activităţii desfasurate | Data finală a activităţii planificate |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitate 1 |  |  |  |
| Activitate 2 |  |  |  |
| Activitate nr. |  |  |  |

5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (completaţi numai dacă este cazul):

| Rezultat | Valoarea din Contractul de finanţare vizat | Valoarea obţinută in raportul anterior | Valoarea obţinută în perioada de raportare | Valoarea obţinută până în prezent | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6=(5)/(2)x100 |

5.3. Aspecte legate de mediu (dacă este cazul)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
| --- | --- | --- | --- |

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (dacă este cazul)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
| --- | --- | --- | --- |

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

| Activitatea Nr. | Descrierea problemelor | Soluţia/ propunere | Condiţii |
| --- | --- | --- | --- |

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul)

5.6.1. Modificări propuse (condiţionate de aprobarea AM / OI)

| Tipul modificării | Descrierea modificării | Motivaţia |
| --- | --- | --- |

5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

| Activitatea Nr. | Date planificate | Date reale sau previzionate |
| --- | --- | --- |
|  | Data de început | Data finalizarii | Data de început | Data finalizarii |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |
| Activitatea nr |  |  |  |  |

5.7. Specificaţi stadiul achiziţiei publice conform calendarul stabilit în cererea de finantare

| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoarea estimată (Lei) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Indicatori:

Indicatori de proiect:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă | Valoarea indicatorului obţinută până în prezent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| Indicatorii de realizare |  |  |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat |  |  |  |  |  |  |

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

| A. Venituri totale generate anterior | B. Venituri total generate în perioada de raportare | Total (A+B) |
| --- | --- | --- |

8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile şi rezultate preconizate pentru următoarea perioadă de raportare.

8.1. Programul Activităţilor

| Nr. crt. | Activitatea | Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare) | Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) |
| --- | --- | --- | --- |

8.2. Rezultate previzionate

| Nr. crt. | Rezultate | Valori anticipate in Contractul de finanţare | Rezultate previzionate pentru următoarea perioadă de raportare |
| --- | --- | --- | --- |

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | Valoarea obţinută până în prezent | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantitate | Suma (Lei) | Cantitate | Suma (Lei) | Cantitate | Suma (Lei) |  |
|  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 8= (7)/(5)*100 |
| Parte fizica 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parte fizica n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus.

Nume

Semnatura

Data

Anexa IVb

RAPORTUL FINAL AL PROIECTULUI

| Program Operaţional | Creşterea Competitivităţii Economice |
| --- | --- |
| Axa prioritară: |  |
| Operaţiunea: |  |

| 1. Raport Final/Titlu proiect |  |
| --- | --- |
| 2. Perioada de referinţă |  |
| 3. Informaţii despre Beneficiar |  |
| Denumirea organizaţiei |  |
| Adresa |  |
| Contact |  |
| Cod fiscal |  |
| 4. Detalii despre proiect |  |
| Număr de referinţă SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Numărul Contractului de finanţare |  |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) |  |

| 5. Stadiul proiectului |  |
| --- | --- |
| Va fi complet cu descrierea activitatilor proiectului din punct de vedere fizic ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |

5.0 Măsuri corective:

Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da  (						Nu (

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului pe intreaga perioada de implementare

Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:

* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea procesului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagramă Gant):

| Activitatea Nr. | Activităţile planificate pentru perioada de raportare | Data de începere a activităţii planificate | Data finală a activităţii planificate |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |
| Activitatea nr. |  |  |  |

| Nr. Activitate | Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare | Data de începere a activităţii desfasurate | Data finală a activităţii desfasurate |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitate 1 |  |  |  |
| Activitate 2 |  |  |  |
| Activitate nr. |  |  |  |

5.2. Rezultatele obţinute la finalizare proiectului:

| 1. Rezultat | 2. Contractul de finanţare vizat | 3. Valoarea obţinută in raportul anterior | 4. Valoarea obţinută în perioada de raportare | 5. Valoarea obţinută la finalizarea proiectului (3+4) | % 6=5/2x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. Aspecte legate de mediu (dacă este cazul)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
| --- | --- | --- | --- |

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (dacă este cazul)

| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
| --- | --- | --- | --- |

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

| Activitatea Nr. | Descrierea problemelor | Modalitati de rezolvare | Condiţii |
| --- | --- | --- | --- |

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul)

5.6.1. Modificări propuse (condiţionate de aprobarea AM)

| Tipul modificării | Descrierea modificării | Motivaţia |
| --- | --- | --- |

5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

| Activitatea Nr. | Date planificate | Date reale sau previzionate |
| --- | --- | --- |
|  | Data de început | Data finalizarii | Data de început | Data finalizarii |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |
| Activitatea nr |  |  |  |  |

# 5.7. Specificaţi stadiul achiziţiei publice conform calendarul stabilit în cererea de finantare

| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoarea estimată (Lei) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Indicatori:

Indicatori de proiect:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă | Valoarea indicatorului obţinută la finalizarea proiectului/contractului |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de realizare (1) | UM (2) | Cantitate (4) | UM (5) | Cantitate (3) | UM (4) | Cantitate (5) |
| Indicatorii de rezultat |  |  |  |  |  |  |

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

| A. Venituri totale generate anterior | B. Venituri total generate în perioada de raportare | Total (A+B) |
| --- | --- | --- |

8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile şi rezultate preconizate pentru următoarea perioadă de raportare.

8.1. Programul Activităţilor

| Nr. crt. | Activitatea | Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare) | Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) |
| --- | --- | --- | --- |

8.2. Rezultate previzionate

| Nr. crt. | Rezultate | Valori anticipate in Contractul de finanţare | Rezultate previzionate pentru următoarea perioadă de raportare |
| --- | --- | --- | --- |

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progress atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | Valoarea obţinută până în prezent | % 8= (7)/(5)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte fizica 1 | Cantitate (2) | Suma (Lei)(3) | Cantitate (4) | Suma (Lei) (5) | Cantitate (6) | Suma (Lei) (7) |  |
| Parte fizica n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus.

Nume si Prenume

Semnatura

Data

Anexa IVc

MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIŢIEI

1. POS CCE

2. Axa prioritară :

3. Operaţiunea:

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail

CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS:

Numele proiectului:

Operaţiunea:

Contract de finanţare nr.:

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

| Cost total proiect: |
| --- |
| Cost total eligibil proiect: |
| Proiectul a suferit/nu a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006: a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii. Detaliaţi rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din încetarea unei activitati productive Detaliaţi |
| Data : | Beneficiar: |

Anexa V

NORME INTERNE DE ACHIZIŢII

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”

1.Domeniu de aplicare

In vederea asigurarii respectarii principiilor fundamentale ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene precum si a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoasterea reciproca, proportionalitatea si transparenta, in contextul gestionarii eficiente a fondurilor comunitare, a fost necesara elaborarea unor instructiuni care reglementeaza achizitiile cofinantate din fonduri comunitare, care nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice, pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri.

Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. 8 (autoritati contractante) sau respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c¹) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achiziţiilor publice.

| Tip Contract | Condiţii | Procedura de urmat |
| --- | --- | --- |
| Contract de LUCRĂRI | Cumulativ: 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat; 􀂉 valoarea estimată a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 5 000 000 euro. | Una din procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
|  | Cumulativ: 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat; 􀂉 valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 5 000 000 euro. | Se aplică instrucţiunile menţionate în anexa V la contactul de finanţare |
|  | 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 50% sau mai puţin din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat. | Se aplică instrucţiunile menţionate în anexa V la contactul de finanţare |
| Contractul de SERVICII | Cumulativ: 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat; 􀂉 valoarea estimată a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 200 000 euro. | Una din procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
|  | Cumulativ: 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat; 􀂉 valoarea estimata a contractului este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200 000 euro. | Se aplică instrucţiunile menţionate în anexa V la contactul de finanţare |
|  | 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie 50% sau mai puţin din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat . | Se aplică instrucţiunile menţionate în anexa V la contactul de finanţare |
| Contractul de FURNIZARE | Cumulativ: 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat; 􀂉 valoarea estimată a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 2 000 000 euro. | Una din procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
|  | Cumulativ: 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat; 􀂉 valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 2 000 000 euro. | Se aplică instrucţiunile menţionate în anexa V la contactul de finanţare |
|  | 􀂉 contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 50% sau mai puţin din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de stat. | Se aplică instrucţiunile menţionate în anexa V la contactul de finanţare |

Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor co-finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- POS CCE.

Prin exceptie de la procedura reglementata de prezentele instructiuni, beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15 000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.

Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.

2.Principii

Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii:

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- recunoasterea reciproca;

- transparenta;

- proportionalitatea;

- eficienta utilizarii fondurilor publice;

Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanţi.

Prin recunoaştere reciproca se intelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state, precum şi a specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional.

Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achizitie, la elementele documentatiei de atribuire precum si la rezultatul procedurii.

Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi îndeplinite.

Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

3. Etapele procedurii de achizitie

Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie.

|  | Etapa | Operatiunea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programarea achizitiei | - identificarea necesitatii - estimarea valorii - alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni) |
| 2 | Elaborarea documentatiei de atribuire | - elaborarea caietului de sarcini - stabilirea clauzelor contractuale generale - stabilirea criteriului de atribuire |
| 3 | Anuntul de intentie/invitatia de participare | - elaborarea si publicarea anuntului de intentie intr-un ziar local/national - elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) - punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire |
| 4 | Derularea procedurii | - primirea si inregistrarea ofertelor - deschiderea ofertelor - evaluarea ofertelor - elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare |
| 5 | Atribuirea contractului | - comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti - semnarea contractului |

3.1 . Programarea achizitiei

Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul, la estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor, cerintele tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va alege procedura ce urmeaza a fi aplicata respectiv OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentele instructiuni.

Este interzisa divizarea unui contract in mai multe contracte de valoare mai mica in vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele instructiuni.

3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia  un potential ofertant isi va elabora oferta.

La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari  mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul co-finantat din POS CCE.

Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare);

- instructiuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

- caietul de sarcini;

- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare (ex. depunerea ofertei financiare si tehnice in plicuri inchise), precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;

- informatii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut)

- informaţii referitoare la clauzele contractuale generale.

Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul de intentie/ invitatia de participare.

Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si preluat in anuntul de intentie si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de achizitie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut.

Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune stabilirea ca  oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare, caracteristicile calitative si tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc.

3.3 Anuntul de intentie/invitatia de participare

Dupa finalizarea documentatiei de atribuire beneficiarul va publica un anunt de intentie intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv).

Anuntul de intentie si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire.

Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respectiva.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in anuntul de intentie si invitatia de participare va fi stabilit astfel incat sa  să permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.

Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.

  - Derularea procedurii

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii acestora. Ofertele vor fi deschise la data, ora si locatia specificate in anuntul de intentie/invitatia de participare.

Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen .Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de sarcini . Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora.

Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in care va motiva rezultatul procedurii.

  - Atribuirea contractului de achizitie

Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti ofertantii care au participat la procedura.

Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a proiectului.

Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare şi ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor, contul in care se vor face platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, etc.

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator, daca oferta corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii.

Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile, beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.

###### Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii:

# Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect retroactiv;

# Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial;

# Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii documentatiei de atribuire;

# Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este prevazuta expres in documentatia de atribuire. Valoarea contractului poate fi majorata cu  maxim 50% din valoarea initiala a contractului. Valoarea contractului dupa majorare nu trebuie sa afecteze incadrarea initiala in procedurile OUG 34/2006, respectiv prezentele instructiuni;

# Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in cauza.

Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie.

- Dosarul de achizitie

Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza prezentelor instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa pastreze pentru fiecare achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin urmatoarele documente:

| Nr. crt | Documente minime ale dosarului de achizitii | Achizitii de |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari | Bunuri | Servicii |
| 1 | Anuntul de intentie si invitatia de participare | ( | ( | ( |
| 2 | Dovada publicarii intr-un ziar local/national si dovada transmiterii invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) | ( | ( | ( |
| 3 | Documentatia de atribuire | ( | ( | ( |
| 4 | Oferte originale adresate beneficiarului | ( | ( | ( |
| 5 | Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare | ( | ( | ( |
| 6 | Dovada comunicarii catre ofertanti a rezultatului procedurii | ( | ( | ( |
| 7 | Contractul de achizitie | ( | ( | ( |

# Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp de 5 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia  Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

Anexa VII

Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al  evidenţei contabile legate de proiect

Număr contract finanţare:

Denumire beneficiar:

Locul de păstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa completă)

Scurtă descriere a modalităţii de păstrare a documentelor aferente proiectului:

(criterii de păstrare, suporţi de date utilizaţi, alte informaţii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completează în situaţia în care există mai multe locaţii în care sunt păstrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se găsesc documentele în anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa completă)

Scurtă descriere a modalităţii de arhivare a documentelor aferente proiectului:

(criterii de arhivare, suporţi de date utilizaţi, alte informaţii relevante)

Scurtă descriere a modului în care se realizează evidenţa contabilă distinctă privind proiectul: (codificarea aleasă pentru identificarea tranzacţiilor privind proiectul, precum şi gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenţă contabilă pentru proiect)

Nume si Prenume

Semnatura

Data

Anexa VIII

ÎMPUTERNICIRE ŞI SPECIMEN DE SEMNĂTURA A PERSOANEI RESPONSABILE CU  OPERAŢIUNILE FINANCIARE

##### Anexa IX

##### PREFINANŢAREA  PROIECTELOR

Valoarea totală a prefinanţării este de max. 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat.

Solicitantul poate opta pentru prefinanţare şi pentru valoarea procentului (până la 35%), o singură dată, indiferent de cuantumul acesteia.

Baza legală:

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru

obiectivul convergenţă

□ Ordinul nr. 2548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

   Ordinul nr. 2286/08.07.2009 al ministrului finanţelor publice privind prefinaţarea acordată beneficiarilor de

proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a Guvernului nr. 64/2009

Modul de acordare

În conformitate cu Regulamentele CE şi legislaţia naţională este posibilă acordarea pre-finanţării. Pre-finanţarea se acordă, conform prevederilor contractului de finanţare, acelor beneficiari care au optat pentru această facilitate. Opţiunea finală, valoarea prefinanţării şi graficul de rambursare se definitivează la semnarea contractului de finanţare.

Astfel, conform O.U.G. nr. 64/2009, prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) către un beneficiar prin plată directă sau prin plată indirectă, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza contractului de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de Management/ Organismul intermediar responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.

- Sumele aferente prefinanţării vor fi transferate Beneficiarului, prin intermediul Unităţii de plată a Autorităţii de Management.

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se acordă în procent de maxim 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului conform contractului de finanţare. Prefinanţarea, cu încadrarea în limita procentului mai sus menţionat, se poate acorda integral sau în tranşe, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aprobată prin contract şi în baza unei scrisori de garanţie bancară.

Prefinanţarea pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis va fi justificată, ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Modul de solicitare

După încheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de echipamente, Beneficiarul care optează pentru această facilitate poate solicita acordarea prefinanţării.

Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de prefinanţare de maximum 35%, iar această opţiune se va face o singură dată, la încheierea contractului de finanţare cu AM/OI.

În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului Intermediar următoarele documente:

- contractul de achiziţie încheiat între beneficiar şi un operator economic, care conţine cel puţin o cheltuială eligibilă

- cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract)

- scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate

Utilizarea prefinanţării

Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul POS-CCE, în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 64/2009şi de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor eligibile.

Recuperarea prefinanţării

Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit prin contract.

- Prefinanţarea se recuperează progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei Cereri de rambursare intermediare, în funcţie de valoarea totală a acestora, până la recuperarea sa integrală.

- Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare; în consecinţă, prefinanţarea nu se poate acorda în cazul contractelor care prevad mai puţin de 2 cereri de rambursare.

- Beneficiarul va trebui să restituie prefinanţarea dacă nu a depus nici o cerere de rambursare care să justifice achiziţia de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, în termen de 6 luni de la data primirii acesteia.

Garanţia bancară se eliberează după recuperarea integrală a prefinanţării acordate

Cererea de prefinanţare a beneficiarului

De la: Beneficiarul ………………………

Către: Organismul Intermediar pentru IMM - Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM

Cerere de Prefinanţare nr. _________

Programul operaţional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenţie:

Operaţiunea

Data de început a proiectului:

Titlul proiect:

Numărul contractului de finanţare:

În baza Contractului de Finanţare nr. __ încheiat cu OI-IMM - Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM, la data de ___, vă rog să dispuneţi plata, la valoarea eligibilă din contractul de finanţare, a sumei de __LEI, reprezentând (prima, a doua,…) tranşă de prefinanţare, având la bază contractele de achiziţii publice semnate cu contractorii. Plata se va face în contul de mai jos:

Nume Beneficiar _______

Adresă: ______________

Codul fiscal: ___________

Numele Băncii _________

Codul IBAN: ___________

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanţare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, îmi asum responsabilitatea cu privire la  realitatea, legalitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în tabelul anexat „Lista Contractelor de achiziţie publică” semnate cu contractorii.

Cu respect,

Funcţia: Director Proiect/Nume Prenume: /Semnătura: /Data	         Funcţia: Reprezentant legal

Nume/Prenume: /Semnătura: /Data

| Nume Prenume Semnătură OF OI-IMM Data primirii de către OF OI-IMM: Data verificării: Observaţii: | Nume/Prenume/ Semnătură Şef SMFC OI-IMM: Data: Verificat şi aprobat Cererea de Prefinanţare în sumă de:______LEI Data: |
| --- | --- |

# Footnotes

1 Se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanţare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în coloana 1, de la 1-n

Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana  1, respectiv fără TVA şi TVA aferent

TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menţionaţi la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculează la cheltuielile eligibile

În linia I, coloana (5) se completează suma cheltuielilor eligibile din factura fără TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n

În linia I, coloana (10) se completează suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv în coloana (11) suma  valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare

În linia II, coloana (5)   - total venituri nete generate în perioada de referinţă aferente cheltuielilor eligibile

În linia II, coloana (10) - se aplică procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)

III= (I-II), se completează în coloanele (5) şi (10)

Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 – Tabelul 6.A

Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiţiei RC 1083/2006 art. 55

TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionaţi la art. 9, alin. 3 din OG 29/20047.

Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A

Se va trece suma de prefinanţare de dedus, conform contractului de finanţare (fără aplicarea procentului la valoarea eligibilă din Cererea de Rambursare)

# Text boxes

Cerere intermediară

Cerere finală

Autoritatea de Management

Bun de plată în suma de……………..

Nume /Semnătura Responsabil

…………………………….

Funcţia

………………………………

Autoritatea de Management

Bun de plată în suma de……………..

Nume/Semnătura Responsabil

…………………………….

Funcţia

………………………………